УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 18 вересня 2019 року | №359 |
| --- | --- |
| Про підготовку підприємств, установ і організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років |  |

Розглянувши інформацію управління житлово-комунального господарства про підготовку підприємств, установ, організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, керуючись ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

| ВИРІШИВ: |  |
| --- | --- |

1.Інформацію управління житлово-комунального господарства про підготовку підприємств, установ, організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років взяти до відома  /інформація додається/.

2.Комунальному підприємству “Дубнокомуненергія”, управлінню освіти, відділу охорони здоров'я, відділу культури та туризму, управлінню праці та соціального захисту населення, житлово-експлуатаційній організації “Житловик” забезпечити виконання технічних та організаційних заходів, спрямованих на зменшення  споживання природного газу, електричної та теплової енергії в опалювальний період 2019-2020 років.

3.Роботу комунального підприємства “Дубнокомуненергія” з розрахунків за спожитий природний газ з НАК “Нафтогаз України” визнати не задовільною. Комунальному підприємству “Дубнокомуненергія” в опалювальний період забезпечити якісне теплопостачання об'єктів, дотримання гідравлічних і температурних показників теплоносія та дотримання доведеного розподілу споживання природного газу в опалювальний період 2019-2020 років.

4.Комунальному підприємству “Дубноводоканал” в зимовий період забезпечити стале функціонування об'єктів водопостачання та водовідведення, належне утримання вулично-шляхової мережі та вуличного освітлення, вивезення побутових відходів.

5.Комунальному підприємству “ЦЖЕО “Житловик”, власникам та управителям житлового фонду утримання житлових будинків здійснювати у відповідності до діючих правил і нормативних документів.

6.Споживачам теплової енергії всіх форм власності забезпечити ущільнення та утеплення дверей та вікон у приміщеннях, вхідних дверей у під'їздах, підвалах, на горищах та не допускати безпідставних втрат тепла.

7.Відповідальність за належне функціонування житлово-комунальних об'єктів та споруд, об'єктів бюджетної сфери в осінньо-зимовий період покласти на керівників підприємств та установ, на балансі або в оперативному управлінні яких перебувають ці об'єкти.

8.Фінансовому управлінню міської ради, розпорядникам коштів бюджету міста забезпечити виділення бюджетних призначень установам та організаціям, що фінансуються з бюджету міста для проведення своєчасних та повних розрахунків за спожиті енергоносії та отримані житлово-комунальні послуги.

9.У зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань магістральних і внутрішньобудинкових теплових мереж та заповнення їх водою припинити з 20.09.2019 року розгляд звернень та надання дозволів та влаштування індивідуальних систем опалення квартир багатоповерхових житлових будинків до закінчення опалювального сезону.

10.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови   Ляшенко О.А.

Міський голова                                                                                               В.Антонюк

Інформація

про підготовку підприємств, установ, організацій міста до роботи в

осінньо-зимовий період 2019– 2020 років

Станом на 15.09.2019 року в основному завершено підготовку  міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. Комунальні підприємства, енергопостачальні підприємства, бюджетні установи міста забезпечили виконання  розроблених заходів з підготовки об'єктів до функціонування в осінньо-зимовий період, відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального сезону з оформленням актів та паспортів готовності до роботи в опалювальний період та висновків про готовність до роботи в опалювальний період.

Комунальними підприємствами та бюджетними організаціями оформлено 10 актів готовності котелень, 231 паспортів  та актів готовності житлових будинків, 14 паспортів та актів готовності навчальних закладів, 8 закладів культури, 3 установи охорони здоров'я, 2 установи соціального захисту.

Моніторинг готовності міського господарства до осінньо-зимового періоду 2019-2020 року проводився 2 рази на місяць з інформуванням обласної державної адміністрації. Стан готовності на 15.09.2019 року становить :

1. Котельні                                         - 10 шт.             - 100 %

2. Теплові мережі                              - 16,086 км        - 100 %

3. Житлові будинки                          - 209 шт.           - 90 %

4. Водопровідні мережі                    - 93,2 км            - 100 %

5. Каналізаційні  мережі                   - 24,6 км           - 100 %

6.Каналізаційні насосні станції        - 10 шт.            - 100 %

7.Очисні споруди каналізації           - 1 шт.               - 100 %

8.Артезійні свердловини                  - 9 шт.               - 100 %

9 .Ремонт доріг                                  - 7,65тис.кв.м.   - 90 %

11. Снігозбиральна техніка              - 6 шт.               - 100 %

12. Заготівля піску                            - 360 тонн         - 90 %

13. Заклади охорони здоров'я          - 3 шт.               - 100 %

14. Заклади культури                        - 8 шт.               - 100 %

15.Об'єкти соцзахисту                      - 2 шт.               - 100 %

16.Заклади освіти                             - 14 шт.              - 100 %

Стан розрахунків за надані житлово-комунальні послуги на 15.09.2019 року :

- теплопостачання                                                     - 111  %

- водопостачання та водовідведення                       - 88,7  %

- утримання житлових будинків                              - 85  %

Стан розрахунків КП “Дубнокомуненергія” за спожитий газ на 15.09.2019 року:

- борг за газ                                       -15435,2 тис.грн.

Незадовільний стан розрахунків КП “Дубнокомуненергія” за спожитий природний газ зумовив потрапляння підприємства в зону ризику на отримання номінацій на газ в опалювальний період 2019-2020 року.

Заборгованість за електричну енергію в комунальних підприємствах відсутня. Борги по пільгах і субсидіях за послуги з теплопостачання -0,0, водопостачання і водовідведення – 340,2 тис.грн., за утримання будинків -  123,8 тис.грн.

Паралельно з підготовкою об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період проводяться технічні та організаційні заходи щодо скорочення споживання природного газу та заміщення його альтернативними видами палива. Тривають роботи із заміни 185 м.п. аварійних теплових мереж до ЗОШ № 6.

Для потреб твердопаливних котелень КП «Дубнокомуненергія» заготовлено дров та пиломатеріалів -665 м3, відходів торфу 972,0 тонн. Заготівля палива триває.

Стан готовності міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 19.09.2019 року буде перевірено обласною комісією з оцінкою кожної підгалузі.

Виявлені комісією проблемні питання щодо належного функціонування об'єктів у осінньо-зимовий період підлягають усуненню до 01.10.2019 року.

Начальник управління ЖКГ                                                              І.Онисько