УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ                                                       проект

| травня 2019 року | № |
| --- | --- |
| Про хід виконання рішення міської ради від 27 травня 2017 року №1704 “Про затвердження міської Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки” |  |

Розглянувши інформацію управління житлово-комунального господарства про хід виконання рішення міської ради від 27 травня 2017 року №1704  “Про затвердження міської Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки”, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

| ВИРІШИЛА: |  |
| --- | --- |

1.Інформацію управління житлово-комунального господарства про хід виконання рішення міської ради від 27 травня 2017 року №1704  “Про затвердження міської Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки” взяти до відома.

2.Фінансовому управлінню Дубенської міської ради забезпечити фінансування Програми у відповідності до затверджених заходів.

3. Управління житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми у відповідності до обсягів фінансування.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ляшенко О.А.

| Міський голова | В.Антонюк |
| --- | --- |

Міському голові

В.Антонюку

Інформація

до проекту рішення міської ради “Про хід виконання рішення міської ради від 27 травня 2017 року №1704  “Про затвердження міської Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки”

Рішенням виконавчого комітету міської ради №188 від 18 травня 2017 року схвалено Програму капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки. 27 травня 2017 року рішенням міської ради № 1704 було затверджено Програму  капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки.

Розробником  та виконавцем Програми виступає управління житлово-комунального господарства.

Житловий фонд міста Дубно становить 231 житлових будинків і гуртожитків (без урахування будинків садибного типу приватного сектору) загальною площею 241,2 тисяч м2, у тому числі:

-156 будинки, в тому числі 3 гуртожитки, які утримує і обслуговує житлово-комунальне підприємство;

-5 будинків житлово-будівельних кооперативів;

-60 будинків об’єднань співвласників;

-10 відомчих будинків;

Знос житлового фонду міста в середньому становить 56%. Житлові будинки, здані в експлуатацію до січня 1989 року (126 будинків), кількість яких становить 81 % від загальної кількості житлових будинків, потребують здійснення комплексного капітального ремонту.

Ветхими визнано 13 будинків загальною площею 2,5 тисяч м2, аварійними – 3 будинків площею 0,409 тисяч м2.

Складовими частинами, які визначають незадовільний загальнотехнічний стан житлового фонду, є:

- стан внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, гарячого водопостачання, водопостачання та каналізації, електропостачання;

- стан дахів житлових будинків (гуртожитків), з яких 60 % потребують відновлення;

- стан балконних плит, фасадів;

- стан ліфтів, що відпрацювали нормативно допустимий термін експлуатації (25 років), з потребою їх заміни або модернізації.

Через обмеженість фінансування щорічно зменшуються обсяги робіт з поточного і капітального ремонту житлового фонду.

Поточний ремонт інженерних систем і конструктивних елементів житлового фонду виконується локально, тільки в місцях виникнення несправностей.

Щорічна потреба на капітальний ремонт житлового фонду становить від 2,5 до 3,5 мільйонів гривень, а фактичні видатки не перевищують 20 % від потреби. Такі обсяги фінансування не задовольняють потреби житлового фонду.

Для кращого задоволення потреб власників житла, наймачів, орендарів, власників нежитлових приміщень (юридичних і фізичних осіб) щодо умов проживання та прискорення процесу і збільшення обсягів капітальних ремонтів будинків запропоновано створити механізм проведення капітальних ремонтів будинків на умовах співфінансування.

Залучення коштів власників житла не тільки підвищить фінансові можливості щодо проведення ремонтних робіт, але й стимулюватиме господарське ставлення мешканців до спільного майна, його утримання і збереження.

Програма передбачала фінансування капітального ремонту житлових будинків в яких не створено ОСББ на умовах співфінансування. А саме: кошти бюджету міста — 70%, кошти громади — 30%.

Рішенням міської ради № 2270 від 26 січня 2018 року внесено зміни до Програми  капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки в частині співфінансування, а саме: кошти бюджету міста — 80%, кошти громади — 20%.

Рішенням міської ради № 3369 від 25 січня 2019 року внесено зміни до Програми  капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки в частині співфінансування, а саме: кошти бюджету міста — 90%, кошти громади — 10%. А також надано повноваження управителю виступати замовником робіт з капітального ремонту будинків.

На 2018 рік в бюджеті міста було передбачено 100,0 тис.грн. на фінансування заходів Програми. Однак протягом 2018 року ніхто з мешканців не подав звернення та відповідні документи для участі у Програмі з метою проведення ремонту будинку.

У 2018 року за вказаною Програмою управлінням житлово-комунального господарства профінансовано виготовлення технічних висновків з експертного обстеження двох пасажирських ліфтів у житловому будинку №6 на вулиці Семидубській на загальну суму 10118,7 грн. На даний час проводиться капітальний ремонт ліфтів ПрАТ “Рівнеліфт”.

Начальник управління ЖКГ 						                     І.Онисько