УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| червня 2019 року | № |
| --- | --- |
| Про підготовку підприємств, установ і організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років |  |

Розглянувши інформацію управління житлово-комунального господарства про підготовку підприємств, установ, організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, керуючись ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

| ВИРІШИВ: |  |
| --- | --- |

1.Інформацію управління житлово-комунального господарства про підготовку підприємств, установ, організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років взяти до відома  /інформація додається/.

2.Керівникам житлово-комунальних, енергопостачальних підприємств та об'єктів соціальної сфери забезпечити в повному обсязі виконання заходів з підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років відповідно до планових показників, доведених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

3.КП  “Дубнокомуненергія”, КП “Дубноводоканал” забезпечити приведення тарифів на послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат з дотриманням вимог Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

4.КП “Дубнокомуненергія”, КП “Дубноводоканал” активізувати роботу щодо заміни аварійних ділянок інженерних мереж, проведення промивки та гідравлічних випробувань.

5.КП “Дубнокомуненергія”, КП “ЦЖЕО “Житловик” до 15 вересня 2019 року завершити підготовку котелень та житлових будинків до опалювального періоду, оформити акти і паспорти готовності до опалювального періоду та надати їх для розгляду в інспекцію Держенергонагляду.

6.Керівникам закладів освіти, медицини, культури та соціального забезпечення до 01 вересня 2019 року завершити в повному обсязі підготовку підконтрольних об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період, оформити акти і паспорти готовності до опалювального періоду та надати їх в інспекцію Держенергонагляду.

7.Об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, управителям житлового фонду забезпечити до 15 вересня 2019 року підготовку житлових будинків відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, оформити акти і паспорти готовності до опалювального періоду та подати їх управлінню житлово-комунального господарства міської ради.

8.КП “Дубнокомуненергія” до 01 жовтня 2019 року вирішити питання врегулювання розрахунків за спожитий природний газ, заготовити в необхідній кількості паливо для твердопаливних котлів та забезпечити проведення повних розрахунків споживачів всіх категорій за використану теплову енергію.

9.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ляшенко О.А.

| Міський голова | В.Антонюк |
| --- | --- |

Інформація

про підготовку підприємств, установ, організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

Триває підготовка міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

Рішенням виконавчого комітету від  16.05.2019 №199 “Про підсумки опалювального  сезону 2018-2019 року та підготовку підприємств, установ і організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років” затверджено заходи з підготовки  підприємств, установ, організацій міста до роботи в зимовий період. Комунальні підприємства, енергопостачальні підприємства, бюджетні установи міста розробили власні заходи з підготовки об'єктів до функціонування в осінньо-зимовий період. Погоджено графіки ремонту та виходу котелень, графіки здачі житлових будинків по паспортах готовності на прийняття тепла.

Комунальними та енергопостачальними підприємствами, бюджетними установами розроблено графіки поточних ремонтів об'єктів. До керівників підприємств всіх форм власності доведено вимоги Правил підготовки теплових господарств до опалювального сезону, необхідність оформлення актів готовності до роботи в опалювальний період та висновків про готовність до роботи в опалювальний період. Також доведено планові показники Мінрегіону щодо підготовки до  осінньо-зимового періоду.

Моніторинг готовності міського господарства до осінньо-зимового періоду 2019-2020 року проводиться 2 рази на місяць з інформуванням обласної державної адміністрації.

Стан готовності на 10.06.2019 року становить :

1. Котельні                                         - 3 шт.              - 33 %

2. Теплові мережі                              - 4,82 км          - 30 %

3. Житлові будинки                          - 70 шт.             -30 %

4. Водопровідні мережі                    - 27 км             - 30 %

5. Каналізаційні  мережі                  - 7,4 км              - 30 %

6. Водопровідні насосні станції       - 3 шт.              - 33 %

7.Каналізаційні насосні станції       - 3 шт.               - 30 %

8.Очисні споруди каналізації           - 1 шт.              - 30 %

9.Артезійні свердловини                  - 3 шт.              - 33 %

10. Ремонт доріг                                - 4,0 тис.кв.м.   -31 %

11. Снігозбиральна техніка              - 2 шт.               - 33 %

12. Заготівля піску                            - 120 тонн         - 30 %

13. Заклади охорони здоров'я          - 1 шт.               - 33 %

14. Заклади культури                        - 4 шт.               - 30 %

15.Об'єкти соцзахисту                      -1 шт.                - 50 %

16.Заклади освіти                             - 5 шт.               - 33 %

Доведений Мінрегіоном плановий рівень готовності об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року станом на 15.06.2019 року повинен складати не менше 30%, по місту він становить 31,2 %.

Станом на 10 червня 2019 р. до роботи в опалювальному сезоні підготовлені 2 котельні: по вул. Сурмичі, 101, та по вул. Грушевського, 105.

Виконано гідравлічні випробування та підготовлено 4,8 км теплових мереж, замінено 21 м. п. теплових мереж, що перебували в аварійному стані.

Проводиться ремонт дахів котелень та впорядкування прилеглих територій.

Завершено виготовлення проектно-кошторисної документації на заміну аварійних ділянок тепломереж по вул. Кирила і Мефодія та по вулицях Скарбова – Пекарська. В минулому році виготовлено проектно-кошторисну документацію на заміну аварійних ділянок тепломереж від котельні на вул. Грушевського, 170Б.

Працівники підприємства проводять гідропневматичну промивку внутрішньо будинкових систем опалення бюджетних організацій.

Проводиться заготівля твердого палива. На даний час заготовлено 256 м3 дров, 378 тонн торфу  та торфобрикету.

Станом на 10.06.2019 на мережах водопостачання проведено ремонт  глибинного насоса на ВНС №1, замінено пожежний гідрант пров Мирогощанський, 1, замінено 20 м.п. трубопровід діаметром 50 мм по вул Грушевського (пожежна частина), замінено 35 м.п. трубопровід діаметром 32 мм по вул. Свободи, замінено 12 м.п. трубопровід діаметром 32мм по вул. Кондратюка 11.

Ліквідовано 39 витоків води по м Дубно, в результаті роботи замінено хомути в кількості 5 штук :

- 4 шт. діаметром 100мм;

- 1шт. діаметром 150мм;

Замінено 4 крани :

- 2 шт. діаметром 25мм;

- 2 шт. діаметром 20мм.

На каналізаційних мережах проведено ремонт покрівлі на ГКНС площею 8 м², підмуровано 3 каналізаційних колодязя по вул. Свободи, замінено трубопровід 15 м.п. діаметром 300 мм.по вул. Семидубська, 4,6, прокладено 90 м.п. трубопроводу діаметром 160-200 мм по вул. Острозького, замінено дренажний насос на ГКНС, прочищено 47 колодязів дворової каналізаційної мережі по м Дубно.

На очисних спорудах каналізації проведено ремонт 3-го насоса в машинному залі, виконано частковий ремонт лотків в приймальній камері, відремонтована засувка діаметром 200 мм на контактних резервуарах, проведено ремонт засувки діаметром 200 мм на аероокислювачі №1, підмуровано колодязі на пісколовці №1 №2.

У відповідності до наказу № 76-п від 17.05.2019 р. КП ЦЖЕО «Житловик» створено комісію у складі 5 чоловік для організації робіт по підготовці житлових будинків і бази КП ЦЖЕО "Житловик" до експлуатації в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

Складено і затверджено заходи і графік підготовки житлових будинків.

Відповідно до заходів станом на 10.06.2019 р. підготовлено 50 житлових будинків, в яких відремонтовано оголовки димових і вентиляційних каналів, очищене водозливне обладнання, відремонтовано водопостачання і водовідведення.

Проведено частковий ремонт покрівель на житлових будинках на вул.  Шевченка, 50; вул. Щоголіва, 4; вул. Мирогощанська, 65; вул. Сурмичі, 101; вул. Пекарська, 6;  вул. Грушевського, 170а.

Проведено ремонт під’їздів у 13 житлових будинках.

Виконано ремонт систем енергозабезпечення у 4 житлових будинках.

Замінено електролічильники на 5 житлових будинках.

Стан розрахунків за надані житлово-комунальні послуги на 01.06.2019року:

- теплопостачання                                                     - 106  %

- водопостачання та водовідведення                       - 87,5  %

- утримання житлових будинків                              - 82,0  %

Стан розрахунків КП “Дубнокомуненергія” за спожитий газ на 10.06.2019року:

- борг за газ                                       -15758,5 тис.грн.

- різниця ціни на газ                        - 9026,7 тис.грн.

- борг установ міського бюджету  - 0

- борг населення                              - 4042,36 тис.грн.

- інші споживачі                              - 179,9 тис.грн.

Заборгованість за електричну енергію в комунальних підприємствах  відсутня. Борги по пільгах і субсидіях за послуги з теплопостачання — 0,0 тис.грн., водопостачання і водовідведення — 272,0 тис.грн., за утримання будинків -  73,7 тис.грн.

На об'єкти теплового господарства, житлового фонду, закладів освіти, культури, медицини оформлено 87 актів готовності  та паспортів готовності.

В поточному році передбачається коригування тарифів на послуги, які надають житлово-комунальні підприємства у відповідності до Закону України “Про житлово-комунальні послуги”. Необхідно також забезпечити виконання вимог Закону України “Про комерційний облік комунальних послуг” щодо влаштування загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії та води.

Начальник управління                                                                І.Онисько.