УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

| 22 лютого 2019 року | №3478 |
| --- | --- |
| Про хід виконання рішення міської ради від 24 травня 2013 року №2305 “Про затвердження Програми будівництва дорожньо-транспортних об'єктів у м.Дубно на 2013-2018 роки” |  |

### Розглянувши інформацію  управління архітектури, будівництва та земельних питань про хід виконання рішення міської ради  “Про затвердження Програми будівництва  дорожньо-транспортних об'єктів у м.Дубно на 2013-2018 роки” від 24 травня 2013 року №2305,   керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні»,  Дубенська міська   рада

| ВИРІШИЛА: |  |
| --- | --- |

1.Інформацію управління архітектури,  будівництва та земельних питань   про хід виконання  рішення  міської ради  від  24 травня 2013 року №2305 “Про затвердження  Програми  будівництва  дорожньо-транспортних  об'єктів у м. Дубно на  2013-2018 роки ” взяти до відома.

2.  Зняти з контролю рішення міської ради від 24 травня 2013 року №2305 “Про затвердження  Програми  будівництва  дорожньо-транспортних  об'єктів у м. Дубно на  2013-2018 роки” у зв’язку із закінченням терміну дії Програми.

| Міський голова | В.Антонюк |
| --- | --- |

Міському  голові

Антонюку  В.М.

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про хід виконання  у 2018  році  Програми будівництва дорожньо-транспортних  об'єктів у м. Дубно на 2013-2018 роки ”

Програма будівництва  дорожньо-транспортних  об'єктів на 2013-2018 роки  розроблена відповідно до Закону України “Про автомобільні  дороги”, “Про дорожній рух”, “Про джерела  фінансування  дорожнього господарства України”, постанови Кабінету  Міністрів України від 30 березня 1994 року №198 “Про затвердження Єдиних правил  ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони ” (із змінами).

Метою  Програми  є покращення ситуації у сфері дорожнього господарства міста Дубно та його соціально-економічного становища, інвестиційного іміджу та створення умов для безпечного і повноцінного життя, праці і  відпочинку населення міста.

У зв'язку з нагальною необхідністю виконання ремонтних робіт на інших об'єктах дорожньо-транспортної інфраструктури та обмеженістю фінансування дані об'єкти будівництва   передбачені в програмі не фінансувались та не будувались.

За 2018 рік згідно програми “Поліпшення утримання об'єктів благоустрою на період  2016-2020 рр.”  на ремонт доріг та тротуарів використано грн.:

-поточний ремонт — 3 млн. 792 тис. 031 грн.;

-капітальний ремонт перехрестя вулиці Семидубської з вулицями Мирогощанська, Сурмичі, Грушевського в м.Дубно (коригування) — 4 млн. 171 тис. 566 грн. та субвенція — 1 млн. 296 тис. 870 грн.;

-капітальний  ремонт  вул.Сурмичі  в м.Дубно з відновленням тротуару  від мосту до вул.Словацького  — 2 млн. 169 тис. 429 грн. та субвенція — 1 млн. 508 тис. 281 грн.

За рахунок цих коштів виконано поточний ремонт на 51 вулицях, з них:, ямковий ремонт на 25 вулицях,  прогрейдеровано 26 вулиць, в тому числі з частковою підсипкою щебенем 4 вулиць.

Проведено поточний ремонт  частини тротуару по вул. Заводська та заїзду до буд. № 17 по вул. Сурмичі.

Завершено капітальний ремонт перехрестя вул.Семидубської з вул.Грушевського, Сурмичі, Мирогощанська та капітальний ремонт  вул.Сурмичі з відновленням тротуару  від мосту до вул.Словацького.

Згідно програми “Підвищення  рівня безпеки дорожнього руху на 2017-2019 роки” - у 2018 році на капітальний ремонт доріг та тротуарів використано  2 млн. 215 тис. 903 грн.:

Проведено капітальний ремонт покриття тротуару східної сторони вул.Миколи Лисенка  до вул.Пекарська  та покриття тротуару північної сторони вул.Пекарська від вул.Лисенка до вул.Шевченка.

Розпочато роботи з капітального ремонту  вул. Квітнева від буд. № 18 до вул. Цегельна, які плануються завершити у 2019 році.

Для перспективи проведення ремонтів доріг у 2019 році (беручи до уваги звернення від жителів міста та депутатів міської ради)  виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт вулиці Морозенка, Гірницька, М'ятинська, Космонавтів, Гагаріна, Л. Курбаса та тротуарів  по вул. Львівській і Грушевського.

Заступник начальника управління                                                                                  Н. Волосюк

Кузло

3-22-19