УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

| 29 березня 2019 року | №3538 |
| --- | --- |
| Про хід виконання рішення міської ради від 28 жовтня 2005 року №1304 “Про програму забезпечення населення якісною питною водою на 2006-2020 роки” |  |

Розглянувши інформацію управління житлово-комунального господарства міської ради про хід виконання рішення міської ради від 28 жовтня 2005 року №1304 “Про програму забезпечення населення якісною питною водою на 2006-2020 роки”, керуючись с.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Дубенська міська рада

| ВИРІШИЛА: |  |
| --- | --- |

- Інформацію управління житлово-комунального господарства міської ради про хід виконання рішення ради від 28 жовтня 2005 року №1304 “Про програму забезпечення населення якісною питною водою на 2006-2020 роки” взяти до відома.

- Управлінню житлово-комунального господарства, комунальному підприємству “Дубноводоканал”, Дубенському міжрайонному управлінню водного господарства, фінансовому управлінню забезпечити виконання заходів Програми забезпечення населення якісною питною водою у 2019 році.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ляшенко О.А.

| Міський голова | В.Антонюк |
| --- | --- |

Міському голові

п. Антонюку В.М.

Інформація

про хід виконання рішення міської ради від 28.10.2005р №1304

«Про програму забезпечення населення якісною питною водою

на 2006-2020 роки»

Функції з забезпечення населення міста якісною питною водою здійснює комунальне підприємство “Дубноводоканал”.

Комунальне підприємство „Дубноводоканал” створене 01 липня 2001 року шляхом відокремлення від комунального виробничого підприємства водопровідно каналізаційного господарства „Рівнеоблводоканал”, являється комунальним підприємством, діє на підставі Статуту і є власністю міської ради. Чисельність персоналу 124 особи. Підприємство надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення населенню та підприємствам міста Дубно, а з лютого 2008 року передані функції по санітарній очистці міста, освітлення та благоустрій.

На сьогоднішній день КП „Дубноводоканал” експлуатує 93,2 км. водопровідних і 24,6 км. каналізаційних мереж, 14 вуличних колонок, 160 пожежних гідрантів. Загальна система водопостачання м. Дубно на даний час складається з одного водозабору „Шибена гора”до якого входить 6 артезіанських свердловин, резервуара чистої води об’ємом 1250 м3, приміщення знезараження питної води, на якій встановлено блочну установку знезараження води гіпохлоритом натрію  „Пламя-2”.

В мікрорайоні цукрового заводу та військового містечка в резерві знаходиться дві артезіанські свердловини. На водозаборі військового містечка влаштовано насосну станцію підвищення тиску.

Система каналізування м. Дубно складається з наступних об’єктів : головна каналізаційна насосна станція, на якій встановлено 7 насосів,  10 каналізаційних насосних станцій, на яких встановлено 15 насосів, комплекс очисних споруд каналізаціїна яких встановлено 12 насосів.

Насосними станціями за 2018 рік піднято 1158,6 тис. м³ питної води. Перекачено каналізаційною насосною станцією та очищено на очисних спорудах біологічної очистки  1218,6 тис. м³ стічних вод.

КП „Дубноводоканал також  надає послуги з благоустрою, санітарної очистки міста та вуличного освітлення.

КП "Дубноводоканал" водовидобуток підземних вод здійснює на підставі дозволу на спецводокористування УКР № 538/Рвн від 02.03.2015 року, виданий державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області у кількості 6,9 тис.м3/добу та спеціальним дозволом на користування надрами №4966 від 10.04.2009 року.

Протягом останніх років було прийнято ряд Програм, які свідчать про розвиток підприємства. Розроблено  „Стратегічний  план  дій  КП „Дубноводоканал”  на 2016 / 2020 рр.”, „Міська програма забезпечення населення якісною питною водою на 2006/2020 рр.”, а також розроблені бізнес-плани із впровадження енергозберігаючих технологій, скорочення невиробничих витрат питної води, поліпшення її якості на період до 2020 року.

Основні проблеми систем водопостачання та каналізації міста.

-значна протяжність ветхих та аварійних водопровідно-каналізаційних мереж та запірної арматури на них, що приводить до збільшення втрат питної води із мережі;

-недостатня потужність власних очисних споруд каналізації та їх застарілість;

-недостатній об’єм резервуарів чистої води, що міг би забезпечити роботу насосного обладнання виключно в нічний час, для економій енергоресурів (нічний тариф споживання електроенергії).

-відсутність в деяких районах міста централізованої системи водопостачання та водовідведення;

-зношеність, моральна та фізична застарілість, велика енергозатратність електронасосного обладнання на водопровідних та каналізаційних насосних станціях;

- -відсутність сучасної високотехнологічної системи за контролем видобутку, розподілом і реалізацією питної води;

-необхідність реконструкції системи диспетчеризації та автоматизації роботи водопровідно-каналізаційних споруд та об’єктів.

Очисні споруди каналізації

Очисні споруди біологічної очистки введені в дію в 1981 році. Проектна потужність  4,2 тис. м³ на добу.  Фактична 6,33 тис м³ на добу в 2018 році.

В 2018 році:

-замінено в машинному залі двигун насосу  типу ФГ 216/24;

-проведено часткову заміну запірної арматури на контактних резервуарах діаметром 200 мм;

-проведено часткову заміну запірної арматури на аероокислювачах та   піскоуловлювачах діаметром 200 мм та 150 мм.

-проведено очистку контактних резервуарів та двох мулових майданчиків;

-проведено метрологічну повірку приладів в лабораторії ОСК;

-відремонтовано 2 шибера на приймальній камері;

-проведено частковий ремонт мостків на аероокислювачах №1 та № 2 площею 12 м2;

-проведено заміна 18 інжекторів на аероокислювачах № 1, № 2;

-проведено ремонт глубинного насосу для відкачки грунтових вод;

-закуплено реактиви для лабораторії на ОСК м. Дубно.

Робота водопровідної мережі

На водопровідній мережі виконувались наступні роботи:

-ліквідовано 124 поривів на цетральній водопровідній мережі міста;

-відремонтовано засувок на міському водопроводі:

Ø 50 мм – 2 шт. ;   Ø 100 мм – 5 шт. ; Ø 150 мм – 4 шт.,

-замінено вентилів на водопровідній мережі:

Ø 50 мм –5 шт.       Ø 32 мм – 5 шт.       Ø 25 мм – 9 шт.  Ø 20 мм – 4 шт.

-відремонтовано 10 разів  водорозбірні колонки   із заміною пружинних  клапанів, сальникової набивки, згонів, бронзових втулок. по вул. Пекарська, Шевченка, Т.Бульби, Конторська, Кременецька, Стара;

-відремонтовано 5 пожежних гідрантів по вул. Заводська, вул. Мирогощанська, вул. Д. Галицького, вул. Стара, вул. Кременецька.

-замінено трубопроводу:

-  Ø 110 мм – 2 м. по вул. Семидубська.

-  Ø 63 мм –30 м по вул. Підборецька.

-  Ø 50 мм – 241 м по вул. Сосюри, Підборецька.

-  Ø 32 мм – 79 м. по вул. Замкова, Стара, Мира, пров. Селедця;

-на ВНС № 2 та ВНС № 2а введено в експлуатацію глубинні агрегати типу SPS 8-110-04 B1 – 225000,00 грн.;

-замінено електролізер хлораторної на резервуарі чистої води (РЧВ);

-встановлено 17 кришок бетонних люків на водопровідних колодязях, та  було  піднято з подальшим закріпленням та бетонуванням люків – 7 шт.

Аварійно-диспетчерською службою було:

-ліквідовано 117 витоків води;

-поремонтовано 22 разів ВРК;

-перекрито 72 раз воду (приватна лінія);

Робота каналізаційної мережі

1.На каналізаційних мережах в 2018 році було 886 викликів.

2.Відремонтовано 10 каналізаційних колодязів.

3.Промито автомашиною КОП 800 м/п каналізаційної мережі.

4.Прокладено каналізаційну мережу:

-  Ø 160 мм – 79 м по вул. Грушевського, Морозенка, О. Кобилянської;

-  Ø 250 мм – 16 м по вул. Семидубська.

5.Періодично здійснювалось  очищення приймальних камер на всіх КНС м. Дубно.

6.Здійснено капітальний ремонт насосних агрегатів №1, №2, №4 на ГКНС.

7.Вивезено на зливну станцію м. Дубно по вул. Сурмичі – 30525 м3 рідких побутовивідходів.

Заплановані заходи  на 2019 рік

1.Заміна водопроводу Ø50 мм по вул. Венецька -30м, Калнишевського. -50 м, вул Гайдара-30м.

2.Заміна засувок  Ø200мм по вул. Кармелюка х Підборці.

3.Провести заміну пожежних гідрантів в кількості 10 шт. по вул. Забрама, Мирогощанська, Стара, Кременецька, Полуботка.

4.Встановити вказівники пожежних гідрантів

5.Замінити 3 вікон на металопластикові на ВНС, ОСК та 4 дверей на ВНС №4, хлораторній та складі хлору на РЧВ.

6.Провести ремонт силових трансформаторів на ТП-64, ТП-142, ТП-44, ТП-43.

7.Встановити автоматичні системи компенсації реактивної потужності на ОСК, ВНС1, ВНС2, ВНС3.

8.Придбати резервне обладнання на НС КЕЧ.

9.Влаштувати криті бокси для стоянки автомобілів.

10.Відремонтувати вентиляційну систему приймальної камери ГКНС.

11.Відремонтувати покрівлю КНС № 6.

12.Замінити насосне обладнання на аероокислювальному блоці №1, №2.

13.Влаштувати на ВНС № 3 водомір для обліку та аналізу роботи сердловини.

14.Замінити два глубинних агрегата на ВНС № 1, 1а на насоси менш енергозатратні.

15.Влаштувати перетворювач частоти на насосну станцію підкачування (КЕЧ) для забезпечення стабільного тиску.

Також в поточному році заплановано перенести зливну станцію каналізації з вул. Сурмичі на вул. Комунальну біля існуючих очисних споруд каналізації.

На 2019 рік подано запити про виділення коштів на реалізацію проектів:

-реконструкція та розширення очисних споруд каналізації в м. Дубно Рівненської області;

-реконструкція каналізаційного колектору від вул. Грушевського до вул. Словацького в м. Дубно Рівненської області.

Начальник УЖКГ                                                                                 І. Онисько