УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

| 12 липня 2019 року | №3834 |
| --- | --- |
| Про хід виконання рішення міської ради від 27.07.2018 року №2802 «Про затвердження Програми енергоефективності м.Дубно на 2018-2020 роки» |  |

Заслухавши інформацію начальника управління економіки і власності М.Піддубник про хід виконання рішення міської ради від 27.07.2018 року №2802 «Про затвердження Програми енергоефективності м.Дубно на 2018-2020 роки» та керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Дубенська міська рада

| ВИРІШИЛА: |  |
| --- | --- |

- Інформацію начальника управління економіки і власності М.Піддубник про хід виконання рішення міської ради від 27.07.2018 року №2802 «Про затвердження Програми енергоефективності м.Дубно на 2018-2020 роки» (далі – Програма) взяти до відома.

- Виконавцям Програми активізувати роботу щодо її виконання.

| Міський голова | В.Антонюк |
| --- | --- |

Інформація

про хід виконання рішення міської ради від 27.07.2018 року №2802 «Про затвердження Програми енергоефективності м.Дубно на 2018-2020 роки»

Загальні відомості про Програму

Програму енергоефективності м.Дубно на 2018-2020 роки  розроблено на виконання розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації «Про Комплексну програму енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки» від 13 березня 2018 року №166.

Реалізується Програма через планове виконання бюджетними установами та комунальними підприємствами міста комплексу заходів з енергозбереження, що на етапі підготовки Програми надані цими установами та комунальними підприємствами.

Програма враховує заходи з програм енергоефективності КП «Дубноводоканал» Дубенської міської ради на 2018 − 2025 роки та КП «Дубнокомуненергія» на 2018-2020 роки.

58 заходів Програми загальною вартістю 46,0 млн.грн. згруповані за основними напрямками:

- завдання з економії ПЕР (44 заходи по установах бюджетної сфери та комунальних підприємствах-енергопостачальниках міста загальною вартістю 38,6 млн.грн.);

- план щодо впровадження заходів з використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) та альтернативних видів палива (1 захід із встановлення сонячних фотоелектричних панелей по КЗ «Пологовий будинок», 1,1 млн.грн.);

- план щодо скорочення споживання природного газу (13 заходів по тепловому господарству міста, 6,3 млн.грн.).

В якості Джерел фінансування Програми на 2018-2020 роки передбачені:

Джерела фінансування можуть змінюватись та доповнюватись іншими джерелами, не забороненими законодавством.

Очікування до 2020 року від виконання заходів Програми:

| Зменшити річне споживання енергоносіїв | Покращити енергоощадливе ставлення користувачів до споживання ПЕР |
| --- | --- |
| електроенергії – на 136,3 тис.кВт-год (379,0 тис.грн.); теплової енергії – на 581,2 Гкал (1,3 млн.грн.); природного газу – на 361,6 тис.м.куб. (4,4 млн.грн.); твердого палива – на 250 кг. умовного палива (2,0 тис.грн.) Всього на 6,1 млн.грн. |  |

Виконання Програми

За період з початку дії Програми з 58 заходів на 2018-2020 роки повністю реалізовано 15 (26%) та на стадії виконання ще 7 заходів. Сума освоєних коштів на виконані заходи та заходи в процесі виконання становить 1,31 млн.грн. (2,8% від загальної вартості 46,0 млн.грн. всіх заходів за Програмою), в т.ч.:

- заходи на 2018 рік (з врахуванням тих, що в процесі виконання) виконані на 76% (19 заходів з 25);

- заходи на 2019 рік (з врахуванням тих, що в процесі виконання) виконані на 19% (4 заходи з 21);

- заходи на 2020 рік (з врахуванням тих, що в процесі виконання) виконані на 8% (1 захід з 12).

Загальна економія енергоносіїв від реалізованих заходів в грошовому еквіваленті становить 195,0 тис.грн./рік (це: 1,7 тис.м.куб. газу, 24,5 тис.кВт-год електроенергії, 49 Гкал теплової енергії).

Детальний опис виконання наведено в додатку до  інформації.

Начальник управління економіки і власності 			                М.Піддубник