УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 05 квітня 2019 року | №136 |
| --- | --- |
| Про схвалення Програми використання та охорони земель у м.Дубно на 2019-2023 роки |  |

З метою здійснення заходів з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення  раціонального  використання  земельних ресурсів, керуючись статтею 52  Закону України  “Про місцеве    самоврядування  в Україні”, виконавчий комітет міської ради

| ВИРІШИВ: |  |
| --- | --- |

1. Схвалити міську Програму використання та охорони земель у м.Дубно на 2019-2023 роки, згідно додатку.

2. Управлінню архітектури, будівництва та земельних питань Дубенської міської ради подати  в установленому порядку зазначену програму на затвердження міський  раді.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови                   Ляшенко О.А..

| Міський голова | В.Антонюк |
| --- | --- |

|  | СХВАЛЕНО Рішення виконавчого комітету 05 квітня 2019 року №136 |
| --- | --- |

П Р О Г Р А М  А

використання та охорони земель в м. Дубно на 2019-2023 роки

Паспорт

Програми використання та охорони земель в м.Дубно на 2019-2023 роки

Програму затверджено рішенням міської ради від ___________ №____________

Ініціатор  Управління архітектури, будівництва та земельних питань Дубенської міської ради

Розробник Програми  Управління архітектури, будівництва та земельних питань Дубенської міської ради .

Відповідальні виконавці  Управління архітектури, будівництва та земельних питань Дубенської міської ради, Управління житлово-комунального господарства Дубенської міської ради

Термін виконання   2019-2023  роки

Обсяги та джерела фінансування :									           			                                                                               тис.грн.

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування | У тому числі за роками : |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Кошти від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва | 3200 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Бюджет міста | 1450 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Всього : | 4650 | 1090 | 890 | 890 | 890 | 890 |

І.Загальні положення

Програма  використання та охорони земель у м.Дубно на 2019-2023 роки (далі- Програма) розроблена відповідно до Земельного кодексу України, Законів України “Про землеустрій”, “Про охорону земель” та інших нормативно-правових документів.

П. Мета  Програми

Метою Програми є визначення та забезпечення  проведення першочергових заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, захист їх від деграційних процесів та забруднення, відтворення їх родючості та інших корисних властивостей, збереження ландшафтного  і біологічного різноманіття, створення екологічно-безпечних умов проживання і провадження господарської  діяльності.

III. Обгрунтування шляхів та засобів розв'язання проблеми,

обсяги та джерела фінансування

Передбачені в Програмі заходи направлені на розвиток земельних відносин, раціональне використання та охорону  земель.

Розв'язання проблем, пов'язаних  із раціональним використанням і охороною земель передбачається  здійснити шляхом :

-визначення  та зменшення площ земель забруднених внаслідок здійснення господарської діяльності людей, земель на яких попередньо  розміщувались  об'єкти  сільськогосподарського, промислового виробництва та передача вивільнених площ для інших видів  використання ;

-зменшення змиву і розмиву грунтів, а також захисту території міста, сільськогосподарських угідь та виробничих об'єктів від підтоплення та затоплення шляхом будівництва нових та реконструкції існуючих протиерозійних, гідротехнічних, берегоукріплюючих, протизсувних та інших споруд, забезпечення їх надійності;

-відновлення та підтримка сприятливого режиму та санітарного стану річок, каналів для запобігання шкідливої дії води;

-запобігання деградаційним  процесам грунтового покриву на найбільш ерозійно-небезпечених територіях ;

-здійснення рекультивації порушених земель ;

-створення иа відновлення лісових смуг, захисних насаджень у ярах, балках, на пісках, уздовж берегів річок, водойм.

-розроблення схем та проектів землеустрою  і техніко-економічного обгрунтування використання та охорони земель з метою визначення і перспективи щодо використання  та охорони земель  та для підготовки обгрунтуваних пропозицій у галузі земельних  відносин.

Фінансування Програми здійснюється за кошти  бюджету  міста , у тому числі  коштів, що надходять  у порядку відшкодувань втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

ІV. Перелік завдань і заходів   Програми

Основним завданням  Програми є:

- створення  системи правових, організаційних, економічних, технологічних та інших  заходів, спрямованих на раціональне  використання земель;

- запобігання необгрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несількогосподарських потреб;

- захист від шкідливого антропогенного впливу;

- відтворення і підвищення родючості грунтів;

- підвищення продуктивності земель лісового фонду;

- забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного  та історико-культурного призначення.

Використання та охорона земель грунтується на основі комплексу взаємопов'язаних та хронологічного узгоджених заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері забезпечення досягнення раціонального землекористування, збереження та відтворення  земельних ресурсів.

Для досягнення мети Програми слід виконати такі  завдання :

1. Будівництво    протиерозійних, гідротехнічних і  протипаводкових споруд;

2. Виготовлення  проектів  землеустрою з використання та охорони земель;

3. Забезпечення заходів щодо протиерозійноїта протизсувної стійкості територій;

4. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель;

5. Здійснення інших заходів щодо охорони земель;

6. Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель.

V. Ресурсне забезпечення

Ресурсне забезпечення формується на базі ФОП Бущук В.Г., КП “Дубноводоканал” Дубенської міської ради, Дубенського міжрайонного управління водного господарства та інших організацій з врахуванням їх технічного забезпечення та кадрового потенціалу, які в залежності від вартості об'єктів будівництва можуть приймати участь у відкритих торгах на право виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту протиерозійних, гідротехнічних і протипаводкових споруд.

Послуги з виготовлення проектів землеустрою щодо використання та охорони земель та технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель міста  надаються спеціалізованими землевпорядними організаціями або сертифікованими інженерами-землевпорядниками, які мають право на виконання даного виду робіт.

| Міський голова | В.Антонюк |
| --- | --- |

Додаток

до Програми використання

та  охорони земель у  м.Дубно

на 2019-2023 роки

Перелік завдань і заходів  Програми використання та охорони земель у м.Дубно на 2019-2023 роки

тис.грн.

| № з/п | Назва заходу Програми | Строк викона ння | виконавці | Орієнтовні обсяги фінансу вання (тис.грн.) | У тому числі за роками : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  |  |  |  | Кошти бюджету розвитку | Кошти від втрат с/г та л/г виробництва | Кошти бюджету розвитку | Кошти від втрат с/г та л/г виробництва | Кошти бюджету розвитку | Кошти від втрат с/г та л/г виробництва | Кошти бюджету розвитку | Кошти від втрат с/г та л/г виробництва | Кошти бюджету розвитку | Кошти від втрат с/г та л/г виробництва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Будівництво та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних і протипаводкових споруд | 2019 2023 | УАБЗП, УЖКГ | 750 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 2 | Виготовлення проектів землеустрою з використання і охорони земель | 2019-2023 | УАБЗП | 350 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| 3 | Забезпечення заходів щодо протиерозійної та протизсувної стійкості територій | 2019- 2023 | УЖКГ | 750 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 4 | Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель | 2019- 2023 | УЖКГ | 600 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 |
| 5 | Здійснення інших заходів щодо охорони земель | 2019- 2023 | УЖКГ, УАБЗП | 1700 | 100 | 400 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| 6 | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель | 2019-2023 | УАБЗП | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Всього : | 4650 | 290 | 800 | 290 | 600 | 290 | 600 | 290 | 600 | 290 | 600 |

| Міський голова | В.Антонюк |
| --- | --- |