УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ                                                         проект

| лютого 2021 року | № |
| --- | --- |

Про затвердження  Програми благоустрою територій освітніх закладів м. Дубно на 2021-2023 роки

З метою підвищення ефективності, комфортності, надійності функціонування освітніх закладів м. Дубно та підвищення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, враховуючи рішення виконавчого комітету від        лютого №          « Про схвалення Програми благоустрою територій освітніх закладів м. Дубно на 2021-2023   роки», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму благоустрою територій  освітніх закладів м. Дубно на 2021- 2023 роки.

2.Управлінню освіти щорічно подавати фінансовому управлінню розрахунок об’єму видатків, необхідних для реалізації Програми, затвердженої п.1 даного рішення.

3. Інформацію про виконання Програми заслуховувати на сесії ради в листопаді щорічно.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Дмитрієву В. М.

Міський голова                                           	                                            Василь  АНТОНЮК

Затверджено

рішенням міської ради

лютого 2021 року №

Програма

благоустрою територій освітніх закладів м. Дубно

на 2021-2023 роки

І. Паспорт  програми

Програму схвалено рішенням виконавчого комітету          лютого 2021 року №

Ініціатор: Управління освіти Дубенської міської ради

Розробник Програми: Управління освіти Дубенської міської ради

Відповідальний виконавець:  Управління освіти Дубенської міської ради

Термін виконання Програми 2021 - 2023  роки.

Очікувані об’єми фінансування заходів Програми:

| Джерела фінансування | Обсяги фінансування | Потреба в коштах, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| Кошти міської територіальної громади | 26899.0 | 5650,0 | 9700,0 | 11549,0 |
| Всього: | 26899,0 | 5650,0 | 9700,0 | 11549,0 |

1.Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів»  ( п.4 ст.13) та нормативно – правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.

Освітня мережа міста налічує 18  закладів з них:

- закладів загальної середньої освіти -8;

- дошкільних навчальних закладів - 6;

- позашкільних навчальних закладів – 4.

До освітніх закладів м. Дубна належать 23 об'єкти, балансоутримувачем яких є управління освіти Дубенської міської ради.

Загальна площа територій освітніх закладів становить 22,868 га. Загальний периметр земельних ділянок освітніх закладів становить 8926 п.м.

Загальна площа покриття під’їздів, проїздів та пішохідних доріжок становить 53 838 м2 в т.ч. – асфальтове покриття 50 958 м2.

Найстаріший освітній заклад м. Дубно – ЗОШ №1 функціонує  впродовж 129 років, ЗОШ №3 -  з 1949 року, найновіший – СЗОШ №5 - з 1990 року.

На території освітніх закладів розташовані спортивні, дитячі, географічні та інші майданчики. Близько 25% територій в нічну пору освітлюється, хоча існуюче освітлення потребує реконструкції та модернізації,  будівництва нових ліній електропередач.

В 2016 році розпочато відновлення спортивних майданчиків освітніх закладів у  ЗОШ №1, гімназії №2, ЗОШ №6 також розпочато благоустрій території ЗОШ №1.

2.Мета Програми

Програма благоустрою освітніх закладів м. Дубно розроблена з метою підвищення ефективності, комфортності, надійності функціонування освітніх закладів міста, та підвищення безпеки життєдіяльності учасників освітнього  процесу.

Благоустрій освітніх  закладів передбачає:

- зрізку аварійно–небезпечних дерев, як на території освітніх закладів, так і на прилеглих до огорож територіях;

- відновлення територій освітніх закладів;

- реконструкцію та  модернізацію мереж освітлення  освітніх закладів;

- заміну покриття проїздів, пішохідних доріжок та інших майданчиків;

- реконструкцію, капітальний ремонт, поточний ремонт, модернізацію спортивних та ігрових майданчиків;

- утримання в належному стані футбольних полів, стадіонів,  спортивних майданчиків та прилеглих до них територій, що відносяться до підвідомчих освітніх закладів.

3.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми та джерела фінансування

В процесі тривалої експлуатації об’єктів  закладів освіти на їх територіях  виросли дерева, які становлять загрозу для учасників освітнього процесу та оточуючих, особливо під час негоди (бурі, урагани, ожеледь).

Асфальтоване покриття, огорожі вичерпали свій технічний ресурс, який становить 15-18 років та стали непридатними, і на даний час не виконують своїх функцій.

Обладнання спортивних і дитячих майданчиків частково застаріло і потребує оновлення.

Мережі  зовнішнього освітлення не забезпечують повного і належного освітлення територій навчальних закладів і потребують реконструкції та влаштування нових мереж.

Основним  джерелом фінансування програми є кошти міської територіальної громади.

| Джерела фінансування | Обсяги фінансування | Потреба в коштах, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| Кошти міської територіальної громади | 26899.0 | 5650,0 | 9700,0 | 11549,0 |
| Всього: | 26899,0 | 5650,0 | 9700,0 | 11549,0 |

4. Завдання і заходи програми  благоустрою територій  освітніх закладів м.Дубна на 2021-2023 роки

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Назва заходу Програми | Термін (роки) виконання | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування тис.грн. | в т.ч. по роках тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | Кошти місцевих бюджетів | Кошти місцевих бюджетів | Кошти місцевих бюджетів |
| 1. | Капітальний ремонт огородження ДНЗ №7 по вул.Мирогощанській, 63 в м.Дубно | Капітальний ремонт, | 2021 | Управління освіти Дубенської міської ради | 1500,0 | 1500,0 | - | - |
| 2. | Капітальний ремонт огород ження ЗОШ №1 по вул.Шевченка, 23 в м.Дубно | Капітальний ремонт | 2023 | Управління освіти Дубенської міської ради | 2658,0 | - | - | 2658,0 |
| 3. | Капітальний ремонт частини огорожі ДНЗ №4 по вул.Скарбовій, 7 в м.Дубно | Капітальний ремонт | 2021 | Управління освіти Дубенської міської ради | 800,0 | 800,0 | - | - |
| 4. | Зрізання аварійно-небезпечних дерев в навчальних закладах м.Дубна |  | 2023 | Управління освіти Дубенської міської ради | 220,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 |
| 5. | Капітальний ремонт тіньових навісів дошкільних навчальних закладів | Капітальний ремонт | 2023 | Управління освіти Дубенської міської ради | 595,0 | 200,0 | 200,0 | 195,0 |
| 6. | Капітальний ремонт спортивних та ігрових майданчиків: ЗОШ №6 | Капітальний ремонт | 2023 | Управління освіти Дубенської міської ради | 200,0 | 70,0 | 70,0 | 60,0 |
|  | ЗОШ №1 |  |  |  | 2396,0 | - | 1500, | 896,0 |
|  | ЗОШ №3 |  |  |  | 200,0 | - | - | 200,0 |
|  | СЗОШ №5 |  |  |  | 200,0 | - | - | 200,0 |
|  | НВК «ЗНЗ-ДНЗ» |  |  |  | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 7. | Капітальний ремонт покриття проїздів, пішохідних доріжок та інших майданчиків: ЗОШ №1 | Капітальний ремонт | 2023 | Управління освіти Дубенської міської ради | 2880,0 | - | - | 2880,0 |
|  | ДНЗ №5 |  | 2022 |  | 500,0 | - | 500,0 | - |
|  | ЗОШ №3 |  | 2023 |  | 500,0 | - | - | 500,0 |
|  | НВК «школа-гімназія» |  | 2023 |  | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Гімназія №2 |  | 2022 |  | 3520,0 | - | 3520,0 | - |
|  | НВК «ЗНЗ-ДНЗ» |  | 2023 |  | 500,0 | - | - | 500,0 |
|  | СЗОШ №5 |  | 2021 |  | 500,0 | 500,0 | - | - |
|  | ЗОШ №6 |  | 2023 |  | 100,0 | - | - | 100,0 |
|  | ЗОШ №7 |  | 2023 |  | 3000,0 | - | 1500,0 | 1500,0 |
|  | ДНЗ №2 |  | 2022 |  | 300,0 | - | 300,0 | - |
|  | ДНЗ №3 |  | 2022 |  | 300,0 | - | 300,0 | - |
|  | ДНЗ №5 |  | 2023 |  | 1000,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | ДНЗ №6 |  | 2023 |  | 300.0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | ДНЗ №7 |  | 2021 |  | 500,0 | 500,0 | - | - |
|  | СЮТ |  | 2023 |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | МНВК |  | 2022 |  | 50,0 | - | 50,0 | - |
|  | ДЮСШ |  | 2023 |  | 50,0 | - | - | 50,0 |
| 8. | Реконструкція, модернізація, капітальний, поточний ремонт електроосвітлення територій ЗОШ №1 | Реконструкція, модернізація, капітальний, поточний ремонт електроосвітлення територій | 2021 | Управління освіти Дубенської міської ради | 50,0 | 50,0 | - | - |
|  | ЗОШ №6 |  | 2022 |  | 100,0 | - | 100,0 | - |
|  | ЗОШ №3 |  | 2023 |  | 10,0 | - | - | 10,0 |
|  | Гімназія №2 |  | 2023 |  | 10,.0 |  | - | 100,0 |
|  | НВК «школа-гімназія» |  | 2022 |  | 50,0 | - | 50,0 | - |
|  | НВК «ЗНЗ-ДНЗ» |  | 2023 |  | 50,0 | - | - | 50,0 |
|  | СЗОШ №5 |  | 2021 |  | 50,0 | 50,0 | - | - |
|  | ЗОШ №7 |  | 2022 |  | 50,0 | - | 50,0 | - |
|  | ДНЗ №2 |  | 2023 |  | 50,0 | - | - | 50,0 |
|  | ДНЗ №3 |  | 2023 |  | 30,0 | - | - | 30,0 |
|  | ДНЗ №4 |  | 2021 |  | 30,0 | 30,0 | - |  |
|  | ДНЗ №5 |  | 2021 |  | 40,0 | 40,0 | - | - |
|  | ДНЗ №6 |  | 2022 |  | 40,0 | - | 40,0 | - |
|  | ДНЗ №7 |  | 2023 |  | 40,0 | - | - | 40,0 |
|  | ДЮСШ |  | 2022 |  | 50,0 | - | 50,0 | - |
|  | БДМ |  | 2023 |  | 20,0 | - | - | 20,0 |
|  | СЮТ |  | 2023 |  | 30,0 | - | - | 30,0 |
|  | МНВК |  | 2021 |  | 40,0 | 40,0 | - | - |
| 9. | Утримання в належному стані з косінням футбольних полів, стадіонів, спортивних майданчиків та прилеглих до них територій, що відносяться до підвідомчих навчальних закладів. Каткування футбольних полів. Підживлення газонів з додаванням грунту добрив та підсівом трави. Розмітка футбольних полів та бігових доріжок |  | 2023 | Управління освіти Дубенської міської ради | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Всього: |  |  |  | 26899,0 | 5650,0 | 9700,0 | 11549,0 |
|  |  |  |  |  |  | 5650,0 | 9700,0 | 11549,0 |

5.Ресурси забезпечення

Економічний механізм  повинен забезпечувати цільові спрямування коштів на виконання передбачених програмою завдань і заходів за рахунок усіх джерел фінансування.

Програма реалізовується шляхом виконання організаційних заходів, створення контролю за їх виконанням.

Організаційна робота щодо визначених Програмою завдань і заходів та робіт покладається на управління освіти.

6.Напрямки діяльності та реалізації Програми

До основних напрямків діяльності та реалізації Програми відносяться:

- організація проведення технічного обстеження об’єктів благоустрою та його окремих конструктивів;

- організація виконання проектних робіт, експертизи проектів;

- організація укладання договорів на виконання будівельних робіт, відкриття фінансування, контроль за виконанням та прийняттям виконаних робіт;

- звітність про виконання завдань і заходів Програми;

- у разі зміни пріоритетних напрямків Програми, виникнення непередбачуваних ситуацій та необхідності їх ліквідації, зміни в законодавстві, появи додаткових джерел фінансування, в Програму можуть вноситись відповідні зміни.