УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

проект

РІШЕННЯ

| листопада 2021 року | № |
| --- | --- |
| Про хід виконання рішення міської ради від 20 листопада 2020 року №5271 “Про затвердження Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2021-2025 роки” |  |

Розглянувши інформацію управління житлово-комунального господарства про хід виконання рішення міської ради від 20 листопада 2020 року №5271  “Про затвердження Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2021-2025 роки”, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

| ВИРІШИЛА: |  |
| --- | --- |

1.Інформацію управління житлово-комунального господарства про хід виконання рішення міської ради від 20 листопада 2020 року №5271  “Про затвердження Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2021-2025 роки” взяти до відома.

2.Фінансовому управлінню Дубенської міської ради передбачати фінансування Програми у відповідності до затверджених заходів.

3. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми у відповідності до обсягів фінансування.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Михайла АНТОНЮКА.

| Міський голова | Василь АНТОНЮК |
| --- | --- |

Міському голові

Василю АНТОНЮКУ

Інформація

до проекту рішення міської ради “Про хід виконання рішення міської ради від 20 листопада 2020 року №5271  “Про затвердження Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2021-2025 роки”

Рішенням виконавчого комітету міської ради №425 від 19 листопада 2020 року схвалено Програму капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2021-2025 роки. 20 листопада 2020 року рішенням міської ради № 5271 було затверджено Програму  капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2021-2025 роки.

Розробником  та виконавцем Програми виступає управління житлово-комунального господарства.

Житловий фонд міста Дубно становить 231 житлових будинків і гуртожитків (без урахування будинків садибного типу приватного сектору) загальною площею 241,2 тисяч м2, у тому числі:

-156 будинки, в тому числі 3 гуртожитки перебувають в управлінні ТОВ “Житловик-Дубно”;

-5 будинків житлово-будівельних кооперативів;

-60 будинків об’єднань співвласників;

-10 відомчих будинків;

Щорічна потреба на капітальний ремонт житлового фонду становить від 2,5 до 3,5 мільйонів гривень, а фактичні видатки не перевищують 20 % від потреби. Такі обсяги фінансування не задовольняють потреби житлового фонду.

Для кращого задоволення потреб власників житла, наймачів, орендарів, власників нежитлових приміщень (юридичних і фізичних осіб) щодо умов проживання та прискорення процесу і збільшення обсягів капітальних ремонтів будинків запропоновано створити механізм проведення капітальних ремонтів будинків на умовах співфінансування.

Програма передбачає фінансування капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування. А саме: кошти бюджету міста — 90%, кошти громади — 10%.

На 2021 рік станом на 01 жовтня в бюджеті міста було передбачено 1047,006  тис.грн. на фінансування заходів Програми. Профінансовано 716,258 тис.грн.

За роботи з капітального ремонту покрівлі житлового будинку на вулиці Грушевського, 177 профінансовано 373,729 тис.грн.

За роботи з капітального ремонту ліфтів житлових будинків на вулиці Грушевського, 81 та Семидубській, 4 профінансовано 342,529 тис.грн.

В жовтні місяці (10 жовтня) виділені кошти для завершення робіт з капітального ремонту покрівлі на вилиці Грушевського, 177 в сумі 418,075 тис.грн., роботи завершуються. Також виділені кошти в сумі 329,552 тис.грн. На проведення капітального ремонту житлових будинків (управитель ТОВ “Житловик-Дубно”).

Станом на 20 жовтня 2021 року проведені ремонті роботи на будинках на вулиці Свободи, 7; вулиці Семидубська, 8 на загальну суму 87,770,0  тис.грн.

Начальник управління

житлово-комунального господарства			                                    Ілля ОНИСЬКО