УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ                                                        проект

| грудня 2021 року | № |
| --- | --- |
| Про хід виконання рішення міської ради від 06.12.2019 року № 4348 “Про затвердження цільової Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2020-2023 роки у м.Дубно” |  |

### Розглянувши інформацію  управління архітектури, будівництва та земельних питань про хід виконання рішення міської ради від 06.12.2019 року № 4348 “Про затвердження цільової Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2020-2023 роки у м.Дубно” керуючись   ст.26 Закону України “ Про  місцеве  самоврядування  в Україні»,  міська   рада

### В И Р І Ш И ЛА  :

1.Інформацію управління архітектури,  будівництва та земельних питань   про хід виконання  рішення  міської ради  від від 06.12.2019 року № 4348 “Про затвердження цільової Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2020-2023 роки у м.Дубно”   взяти до відома.

2.Фінансовому управлінню, управлінню архітектури, будівництва та земельних питань, управління  житлово-комунального господарства забезпечити виконання  заходів Програми.

3.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника міського голови  Михайла Антонюка

| Міський голова | Василь АНТОНЮК |
| --- | --- |

Інформація

про  хід виконання у 2021 році  рішення  міської ради від 06 грудня 2019 року № 4348

“Про  затвердження  цільової  Програми підвищення  рівня безпеки дорожнього руху                           на 2020-2023 роки у м. Дубно”

Основною метою Програми є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі міста, створення умов, що сприяють забезпеченню комфортного та безпечного руху транспортних засобів і пішоходів, збільшення пропускної здатності автомобільних доріг та вулиць, охорона навколишнього середовища, профілактичні заходи з попередження травматизму учасників дорожнього руху, у тому числі дитячого травматизму, підвищення освітнього рівня.

Протягом 2021 року для підтримання дорожньої інфраструктури в належному стані виконані роботи з поточного та капітального ремонту доріг і тротуарів обсягом – 7 444,140 тис.грн, а саме:

- з поточного ремонту доріг та тротуарів –  5700,00 тис.грн,

- з капітального ремонту доріг та тротуарів – 1 744,140тис.грн.

У межах програми підвищення  рівня безпеки дорожнього руху на 2020-2023 роки у м. Дубно розпочато капітальний ремонт вул.Кирила і Мефодія в м.Дубно від                                   вул. К.Острозького до вул.Д.Галицького. Виконані роботи по  заміні покриття тротуарів та проїжджої частини.  Повне завершення капітального ремонту, а саме: посадка дерев та багаторічних рослин,  влаштування лавок для сидіння, декоративних ваз для квітів, смітників   планується виконати  у 2022 році.

Проведено відкриті торги на капітальний ремонт тротуару з влаштуванням велодоріжки непарної сторони вул. Львівська в м. Дубно, підготовчі роботи планується розпочати в 2022 році. Даним проєктом передбачено влаштування нового тротуару з велодоріжкою, місцевого проїзду, трьох автобусних зупинок та двох автомобільних стоянок.

Для перспективи проведення ремонтів доріг у 2022 році (беручи до уваги звернення від жителів міста та депутатів міської ради)  виготовлено проєктно-кошторисну документацію та отримано позитивні експертні висновки на капітальний ремонт вулиць Гірницька, Паркова, Авіаторів та Митрополита Шептицького, на капітальний ремонт пішохідної доріжки від вул. Грушевського до вул. Залізничної.

Шляхом вчасного виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиць М'ятинська, Гірницька, Космонавтів, Ціолковського, Широка та перехрестя вулиць Львівська, Забрама, Берестецька ці шість об'єктів будівництва було включено в Перелік фінансування за рахунок субвенції з державного дорожнього фонду котрий затвердила Рівненська обласна рада. Згідно цього переліку Департаментом з питань будівництва  та архітектури Рівненської ОДА завершується проведення капітального ремонту вулиці М'ятинської а також проводяться відкриті торги на капітальний ремонт вул.Космонавтів і Гірницької.

У червні 2021 році було завершено реконструкцію залізобетонного моста через р.Іква. За рахунок коштів міського бюджету було виконано поточний ремонт тротуарів, які ведуть безпосередньо на міст .

За кошти міського бюджету після осінньо-зимового періоду було проведено роботи з  нанесення (поновлення) дорожньої розмітки на магістральних вулицях міста Дубно. Вартість спрямованих на це коштів становить 199,00 тис.грн.

Одним із напрямків покращення інфраструктури міста котрий впливає на безпеку дорожнього руху  є влаштування та ремонт мереж вуличного освітлення. Станом на 01 листопада 2021 року на ці роботи було використано 229,30 тис.грн. Для безпеки руху пішоходів через проїжджу частину на вулицях міста облаштовано 4 пішохідні переходи.

В 2020-2021 роках на замовлення управління архітектури, будівництва та земельних питань Дубенської міської ради було розроблено Проєкт організації центральної частини міста. Даний проєкт дозволить  впорядкувати рух транспортних засобів, пішоходів та велосипедистів на 14 вулицях історичного ареалу міста Дубно та комплексно вирішити питання забезпечення сучасного, безпечного, зручного пересування усіх учасників дорожнього руху. Реалізація ж цього проєкту буде поступовою, при умові наявного фінансування та в процесі подальших ремонтів вулиць центральної частини міста Дубно.

Згідно інформації відділу з питань надзвичайних ситуацій  Дубенської міської ради з початку 2021 року дорожньо-транспортні пригоди на території міста зафіксовані в районі вулиць Заводська і Грушевського.  Місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, що потребують комісійного обстеження і відповідного реагування на даний момент не виявлено.

У закладах загальної середньої освіти міста Дубно з 15 по 21 листопада 2021 року пройшов Тиждень безпеки дорожнього руху.

В загальноосвітніх навчальних закладах було проведено конкурси, вікторини, театралізовані уроки, квести та флешмоби,  виставки дитячих малюнків з тематики безпеки дорожнього руху. В шкільних бібліотеках були оформлені книжкові виставки, створені інформаційні стенди «Правила дорожнього руху», «Безпека на дорозі-безпека життя».

Класні керівники провели тематичні уроки та бесіди на тему: «Правила для пішоходів», «Учасники дорожнього руху та умови безпеки пішоходів», «Безпека дорожнього руху-це життя», «Правила дорожнього руху знай-пригод на дорозі не май!», «Твій друг - безпечний рух!» з використанням відео презентацій та навчальних мультфільмів.

У закладах освіти проведено відкриті уроки щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму із залученням представників патрульної поліції.

Учні Дубенського ліцею №6 організували фоточелендж «Ми за безпеку на дорогах», основною метою якого є вивчення дорожніх знаків та правил дорожнього руху.

У Дубенському ліцеї №5 відбувся захід «Безпечна дорога для дітей», на який завітали представники ювенальної превенції, які втілюють соціальний проект, що впроваджено у Рівненській області у співпраці із Генконсуьством Польщі.

Поліцейські провели бесіду, поспілкувалися про безпеку пішоходів, правила поведінки поблизу проїжджої частини, вивчили дорожні знаки, обговорили використання світлоповертаючих елементів в темний час доби та навчилися ними користуватися.

Т.в.о. начальника   управління  			 		                 Наталія  ВОЛОСЮК