УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ                                                       проєкт

| листопада 2022 року | № |
| --- | --- |
| Про хід виконання рішення міської ради від 20 листопада 2020 року № 5266 “Про затвердження програми ліквідації наслідків підтоплення територій міста Дубно на 2021 -2025 роки” |  |

Розглянувши інформацію управління житлово-комунального господарства міської ради про хід виконання рішення ради від 20 листопада 2020 року  №5266 “Про затвердження програми ліквідації наслідків підтоплення територій міста Дубно на 2021-2025 роки”, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Дубенська міська рада:

| ВИРІШИЛА: |  |
| --- | --- |

1.Інформацію управління житлово-комунального господарства про хід виконання рішення ради від 20 листопада 2020 року №5266 “Про затвердження програми ліквідації наслідків підтоплення територій міста Дубно на 2021-2025 роки” взяти до відома.

2.Управлінню житлово-комунального господарства, фінансовому управлінню забезпечити виконання заходів Програми  у 2023 році.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Миколу   ТКАЧУКА.

| Міський голова | Василь АНТОНЮК |
| --- | --- |

Міському голові

Антонюку В.М.

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання рішення ради від 20 листопада 2020 року  №5266 “Про

затвердження програми ліквідації наслідків підтоплення

територій міста Дубно на 2021 -2025 роки”

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо захисту територій від підтоплення, охорони навколишнього середовища та створення безпечних умов життєдіяльності населення.

Завданням Програми є розв'язання проблем ліквідації наслідків підтоплення територій міста та зменшення впливу причин і факторів розвитку цих процесів.

З цією метою щорічно проводиться очистка водовідвідних та меліоративних каналів в мікрорайонах міста, що зазнають підтоплень.

У 2022 році на виконання Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій міста Дубно на 2021-2025р. передбачалось провести очистку водовідвідних каналів К-24, К-24-1, К-24-1-1 в районі вулиць Леонтовича, Тиха, Паркова та ліцею №6.

Управлінням проведено спрощену процедуру закупівлі на суму 169,2 тис.грн. та розпочато роботи. У зв'язку з обмеженням фінансування видатків по інших програмах фінансування робіт в поточному році не проводилось.

Начальник УЖКГ                                                                                                Ілля ОНИСЬКО