УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ                                                        проєкт

| червня 2023 року | № |
| --- | --- |
| Про звіт про підсумки опалювального сезону 2022-2023 років та перспективи опалювального сезону 2023-2024 років |  |

На виконання доручення місткого голови та розглянувши звіт директора КП “Дубнокомуненергія” Петра РУХЕРА про підсумки опалювального сезону 2022-2023 років та перспективи опалювального сезону 2023-2024 років, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Дубенська міська рада

ВИРІШИЛА:

Звіт директора  КП “Дубнокомуненергія” Петра РУХЕРА про підсумки опалювального сезону 2022-2023 років та перспективи опалювального сезону 2023-2024 років взяти до відома.

Міський голова                                                                                              Василь АНТОНЮК

Звіт про підсумки минулого (2022-23 рр.)

опалювального сезону та перспективи

опалювального сезону 2023/2024 рр.

Комунальне підприємство  «Дубнокомуненергія» Дубенської міської ради станом на 01.06.2023 експлуатує 6 джерел теплопостачання, одне з яких в якості резервного.

На кінець опалювального сезону 2022-23 років підприємство опалювало - 59 житлових будинків або 1273 абоненти, 28 платників (але 59 абонентів) бюджетних установ та 23 платника (але 28 абонентів) інших споживачів. Загальна опалювальна площа: 131,9 тис.м2, з них 62,8 тис.м2 – населення та 69,1 тис.м2 – бюджетні та інші споживачі. На сьогоднішній день експлуатується 10,197 км теплових мереж у двотрубному виконанні (схема прокладання переважно традиційна лоткова) з них 8,11 км (79,5%) експлуатуються більше 25 років і тільки 1,879 км (18,4%) сучасні попередньо ізольовані трубопроводи в ПЕ оболонці, прокладені безканальним способом.

1. Котельня на вул. Грушевського 170в опалює 13 багатоквартирних житлових будинків, два ліцеї, дошкільний навчальний заклад, вище художнє профтехучилище, пологовий будинок, поліклініку. Встановлена потужність 7,23 Гкал/год. На котельні встановлено 2-а твердопаливних котли та два газових, які використовуються в резервному режимі. Котельня облаштована автоматичною системою подачі твердого палива та засобами для трьохденного запасу палива.

2. Котельня на вул. Острозького, 23 - встановлена потужність в минулому опалювальному сезоні була 12,3 Гкал/год. В 2022 році розпочато реалізацію проекту «Реконструкція котельні по вул. К.Острозького, 23 м. Дубно». Котельня опалює 19 житловх будинків, 3 ліцеї, школу мистецтв, 3 коледжі, 2 ДНЗ, 2 гуртожитки,  бюджетні установи, інших споживачів.

3. Котельня на вул. Сурмичі, 101  працює на газу, встановлена потужність 4,76 Гкал/год, опалює 12 житлових будинків, дитячий садок, заклади торгівлі. Восени 2022 року підприємством реалізовано проект «Поточний ремонт теплотраси на вулиці Семидубська, м. Дубно» на суму 1387,2 тис. грн., що були виділені з міського бюджету. Реалізація данного проекту дозволила підключити споживачів котельні по вул. Сурмичі,101 до котельні по вул.Грушевського,141, а саму котельню використовувати при технічній необхідності.

4. Котельня на вул. Грушевського, 141  працює як на газу так і на альтернативному паливі, встановлена потужність 6,54 Гкал/год, опалює 15 житлових будинків, гуртожиток та центр дозвілля молоді, а також споживачів від котельні по вул. Сурмичі, 101. В 2022 році підприємство частково реалізувало проект «Реконструкція теплових мереж та котельні по вул. Грушевського,141 в м. Дубно» - встановили та ввели в експлуатацію твердопаливний котел KALVIS-1250.

5. Котельня на вул. Мирогощанська, 61  працює на газу, в котельні встановлені 2 газові котли та 2 електронагрівачі. Встановлена потужність 1,17 Гкал/год + 90 кВт*год (електронагрівачі), опалює 1 дитячий садок.

6. Котельня на вул. Грушевського, 105  обладнання законсервоване споживачі підключені до теплових мереж котельні по вул. Грушевського, 170в.

Початок та закінчення опалювального сезону 2022-23 рр. відбувались згідно рішень виконавчого комітету Дубенської міської ради: з 27 жовтня 2022 року по 15 квітня 2023 року, тобто 171 добу. Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період становила +2,840С (нормативна середньодобова температура зовнішнього повітря +0,1оС на 182 календарні дні опалювального періоду для м. Дубно).

Кількість відпущеної споживачам теплової енергії за опалювальний сезон становить 14 479 Гкал, по видах спожитого палива: з газу 9 002,4 Гкал (62,2%), з твердого палива 5 450,7 Гкал (37,6%), з електричної енергії 25,9 Гкал (0,2%). За сезон спожито природного газу 1 229,641 тис.м3, твердого палива 997,38 туп, в розрізі видів палива в натуральних одиницях це становить: дрова паливні – 332,305 м3, напівбрикети торфяні 432,9 тони, паливні гранули – 916,81 тони, торфокрихта (відходи виробництва напівбрикетів торф’яних) – 212,0 тон, тирса деревини – 34,149 м3. Використано 508,979 тис.кВт*год електроенергії, в т.ч. безпосередньо для виробництва ТЕ 50,264 тис.кВт*год, також використано 2 633 м3 води для підживлення тепловх мереж та власних потреб котелень. Аналізуючи та порівнюючи роботу підприємства в опалювальний період 2022-23 рр. та минулі опалювальні періоди, основна причина зменшення або збільшення споживання енергоносіїв залежить від тривалості опалювального періоду та від температури зовнішнього повітря.

Під час опалювального сезону було розглянуто 75 звернень громадян, щодо неякісного опалення квартир, та 2-а звернення щодо неякісного опалення бюджетних установ. Основні  причини: невчасне розповітрення внутрішньо-будинкових систем споживачів на початку опалювального сезону та наслідки перебоїв з електропостачанням. Щоб запобігати аварійним ситуаціям внаслідок відключення електроенергії, для аварійного живлення котелень на кошти, виділені міською радою, було придбано потужний дизельний електрогенератор ESTAR F225 SA вартістю 765 тис.грн. (з них 90 тис.грн. – кошти підприємства) та причеп для його перевезення вартістю 166,5 тис.грн. Для якісного функціонування систем опалення житлових будинків ТзОВ «Житловик-Дубно»  20.10.2022 заключило з КП «Дубнокомуненергія» договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем опалення.

На даний час в усіх котельнях підприємства встановлені та введені в експлуатацію прилади технологічного обліку відпущеної теплової енергії. Вузли обліку газу обладнані коректорами-обчислювачами та модемами. Бажає кращого оснащеність приладами обліку теплової енергії житлових будинків, згідно Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22 червня 2017 року. З 59-ти житлових будинків з централізованим опаленням, оснащено приладами комерційного обліку тільки 11 будинків (в т.ч. гуртожиток КЕВ), але фінансування на реалізацію положень даного Закону відсутнє.

КП «Дубнокомуненергія» забезпечене обслуговуючим персоналом, які пройшли відповідне навчання та атестацію, але в зв’язку віськовим станом відчуваються проблеми з кваліфікованим ремонтним персоналом, а саме слюсарі: з ремонту устаткування котелень,  контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, з ремонту газового устаткування, з ремонту устаткування теплових мереж;  електрогазозварники, водії.  Аналізуючи кадрове забезпечення підприємства:

на 01.01.2021           на 01.01.2022          на 01.01.2023

-адмін. персонал                –   7 чол. – 8%	       7 чол.   -  10%          5 чол.  -   8%;

-служба постачання           –   3 чол. – 4%	       3 чол.   -    4%          4 чол.  -   6%;

-виробничий  персонал     – 44 чол. – 52%	     35 чол.   -  49%        31 чол.  -  48%;

-сезонний персонал            - 30 чол. – 36%	     26 чол.   -  37%        25 чол.  -  38%;

Разом                                 84 чол. - 100%.	     71 чол. – 100%         65 чол. - 100%.

В опалювальний період на підприємстві працює 70 од., в міжопалювальний – 43 од. Середньооблікова чисельність за 2022 рік склала 53 одиниці, а в еквіваленті повної зайнятості – 46 одиниць. Для економії коштів на заробітну плату з 15 квітня 2023 року підприємство перейшло на 24-х годинний робочий тиждень.

Тарифна політика підприємства: до 22.03.2017 року підлягала державному регулюванню Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (НКРЕКП). Та, постановою №308 від 22.03.2017р. «Про затвердження ліцензійних умов впровадження господарської діяльності у сфері теплопостачання», ліцензійна діяльність підприємства передана на Рівненську ОДА, а встановлення та затвердження тарифів на органи місцевого самоврядування. Так, починаючи з жовтня 2017 року по даний час підприємство застосовує тарифи встановлені рішеннями виконавчого комітету Дубенської міської ради для всіх  категорій споживачів. Також постійно, відповідно до постанови КМУ № 151 від 17.02.10, за зверненнями споживачів, при необхідності здійснюються перерахунки за спожиту теплову енергію.

З 2022 року застосувавши нові типи договорів для категорії споживачів «населення»,  підприємство перейшло на надання послуги з постачання теплової енергії та застосувало до споживача щомісячну плату за абонентське обслуговування. Як і попередні тарифи, тариф на послугу з постачання теплової енергії щорічно встановлюється рішенням виконавчого комітету Дубенської міської ради. Так рішенням виконавчого комітету ДМР № 347 від 06.08.2021 на період з 01.10.2021 по 30.09.2022 був встановлений економічно обґрунтований тариф у розмірі 2698,60 грн/Гкал (з ПДВ). Але, відповідно до Меморандуму від 30.09.2021 (покладено мораторій на підвищення тарифу), на дану послугу на період з 01.10.2021 по 30.09.2022 комунальним підприємством «Дубнокомуненергія» для категорії споживачів «населення» був застосований тариф у розмірі 2432,47 грн/Гкал  встановлений рішенням виконавчого комітету ДМР №158 від 01.04.2021. Різницю в даних тарифах у розмірі 1920,55 тис.грн підприємству відшкодовано за рахунок коштів місцевого бюджету.

Дотримуючись Постанови КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» на період з 01.10.2022 по 30.09.2023 для всіх категорій споживачів здійснено перегляд економічно обґрунтованих тарифів, затвердження яких відбулося 27.09.2022 рішенням виконавчого комітету ДМР №239.

Однак, на сьогоднішній день для всіх категорій споживачів на підприємстві застосовуються тарифи, які діяли станом на 24.02.2022 (Закон України від 29.07.2022 р. № 2479-IX “Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування”). Відшкодування різниці в тарифах за період дії воєнного стану та 90 днів по його закінченню планується за державні кошти згідно проведених розрахунків.

В структурі доходів підприємства, в зв’язку з різними тарифами на послуги з постачання теплової енергії, в опалювальному періоді 2022-23 рр.  за категоріями споживачів:

-  41,5 % населення;

-  39,5 % установи міського бюджету;

-   6,0 % установи обласного бюджету;

-   8,3 % установи державного бюджету;

-   4,7 % інші споживачі.

Згідно Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (наказ Мінпаливенерго, МінЖКГ України № 620/378 від 10.12.2008), для забезпечення проведення в повному об’ємі підготовки до роботи в новому опалювальному сезоні, розроблені та затверджені Плани ремонту об’єктів теплопостачання  КП «Дубнокомуненергія» та створена комісія по прийманню об’єктів після капітального та поточного ремонтів та по перевірці готовності їх до експлуатації в опалювальному сезоні 2023-2024рр. Планами робіт передбачається виконання  поточного ремонту тепломеханічного та газового обладнання котелень, електрообладнання, приладів КВПіА (ремонт та Держповірка засобів вимірювальної техніки: манометри, термометри, тягонапороміри, спідометри), приміщень котелень, гідравлічні випробування теплових мереж, ремонт теплових камер та поновлення в них теплоізоляції, ліквідація незадіяних теплових камер, заміна окремих ділянок теплових мереж, проведення ремонтно-налагоджувальних робіт котлового обладнання та чергових експертно-технічних діагностувань котлів, реконструкція котельні по вул. К.Острозького, 23 із заміною газового котла та встановленням твердопаливного водогрійного котла, реконструкція теплових мереж центральної частини міста та капітальний ремонт теплової мережі по вул. Шептицького. Перша черга проекту «Реконструкція котельні по вул. К.Острозького, 23 в м.Дубно» реалізована під час проходження опалювального сезону 2022-2023 років.

Станом на 01 червня 2023 року в рамках виконання проекту «Реконструкція котельні по вул. К.Острозького, 23» списано та демонтовано водогрійний котел ТВГ-8М, який був в експлуатації 40 років та за цей час фізично та морально застарів, змонтовано залізо-бетонні фундаменти під сучасний твердопаливний котел KALVIS-1500М, який придбано за кошти Міської ради, та під газовий котел КСВ-2,0«ВК-21», який буде перенесено з недіючої котельні по вул. Кондратюка, 2а. Проводяться роботи з перенесення насосної групи та технологічних трубопроводів котельні.

Виконано роботи по заміні аварійної ділянки теплової мережі (12 м п.) в дворі житлових будинків по вул. Скарбова, 2 – Пекарська, 1а.

Виконуються роботи по проведенню чергових профілактичних випробувань електрообладнання, засобів електрозахисту – спеціалізованою електролабораторією.

Зняті та відправлені для проходження чергової держповірки прилади комерційного обліку газу.

Проводяться роботи по благоустрою територій котелень та закріплених територій.

Проводится заготівля твердого палива: вже заготовлено 14 м3 дров, 118,5 тони напівбрикетів торф’яних, 53,6 тон крихти напівбрикетів торф’яних.

На даний час для виконання підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років підприємство використало 459,5 тис.грн. власних коштів та 1898,7 тис.грн. на поповнення Статутного фонду, виділених Дубенською міською радою.

Заборгованість за послуги та енергоносії КП «Дубнокомуненергія» (станом на 30 травня 2023 року):

- населення 		-	  6 036,698 тис.грн.

- бюджетні установи -	       87,434 тис.грн.

- інші споживачі	-	     160,524 тис.грн.

- борг за газ 		-	24 690,878 тис.грн. 	(в т.ч. реструктуризований – 12 411,048 тис.грн з щомісячною платою 161,182 тис.грн.)

- борг за розподіл газу  - 	   1 000,000 тис.грн.

- штрафи		- 	       324,312 тис.грн.

Заборгованість по відшкодуванню різниці в тарифах на 01.04.2023 – 13 692,890 тис.грн., зокрема:

- з 01.06.2021 по 31.12.2022 	-	10 449,686 тис.грн – підтверджено протоколами комісії,

- з 01.01.2023 по 31.03.2023 	-	3 243,204 тис.грн – подано на розгляд комісії.

Проблемним питанням залишається – зменшення кількості споживачів внаслідок безсистемних та самовільних відключень квартир від системи централізованого опалення в минулі роки (в 34-х з 59 багатоквартирних будинків, що підключені до центрального опалення, більше 50% квартир мають індивідуальне опалення.), тимчасові відключення споживачів бюджетної сфери (карантини, канікули, вихідні дні, економія бюджетних коштів), що призводить до здорожчання транспортування теплової енергії, розбалансованості системи, зниження ккд котельних агрегатів, які змушені працювати на 20-30% потужності та вимагають заміни, заміни трубопроводів теплових мереж на менші-розрахункові діаметри, заміни насосних агрегатів на менш потужні,  зношеність теплових мереж, як наслідок – збільшення теплових втрат через ізоляцію та з витоками теплоносія в зв’язку з аварійними поривами. Теплові вводи, які по балансовій та експлуатаційній відповідальності належать споживачам знаходяться в аварійних станах, так в опалювальний період 2022-23 рр. були змушені проводити роботи по заміні трубопроводів вводу: 2х15 м ø50 мм на попередньоізольовану по вул. Скарбова, 9 (міська бібліотека). В літній період необхідно провести заміни трубопроводів теплових вводів ДНЗ №№ 5 та 7.

Ще одним проблемним питанням залишається відсутність діючої схеми теплопостачання міста Дубно, яка б формувала політику дії та розвитку теплопостачання міста, підприємства та окремих споживачів теплової енергії. Схема яка була затверджена в 2008 році втратила чинність.

Директор КП «Дубнокомуненергія»			                             	Петро РУХЕР