УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ                                                        проєкт

| листопада 2023 року | № |
| --- | --- |
| Про хід виконання рішення міської ради від 20 листопада 2020 року №5265 “Про затвердження програми впорядкування та відтворення гідрологічного режиму річки Іква та охорони поверхневих і підземних вод від забруднення на 2021-2025 роки” |  |

Розглянувши інформацію управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради про хід виконання рішення міської ради від 20 листопада 2020 року №5265 “Про затвердження програми впорядкування та відтворення гідрологічного режиму річки Іква та охорони поверхневих і підземних вод від забруднення  на 2021-2025 роки”, керуючись с.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Дубенська міська рада

| ВИРІШИЛА: |  |
| --- | --- |

1. Інформацію управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради про хід виконання рішення міської ради від 20 листопада 2020 року №5265 “Про затвердження програми впорядкування та відтворення гідрологічного режиму річки Іква та охорони поверхневих і підземних вод від забруднення на 2021-2025 роки” взяти до відома.

2. Управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради, комунальному підприємству “Дубноводоканал”, Дубенському міжрайонному управлінню водного господарства, фінансовому управлінню забезпечити виконання заходів Програми  у 2024 році.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Миколу  ТКАЧУКА.

| Міський голова | Василь АНТОНЮК |
| --- | --- |

Міському голові

Василю АНТОНЮКУ

Інформація

про хід виконання рішення міської ради від 20 листопада 2020 року №5265 “Про затвердження програми впорядкування та відтворення гідрологічного режиму річки Іква та охорони поверхневих і підземних вод від забруднення  на 2021-2025 роки”

Метою Програми є оцінка сучасного екологічного стану та антропогенного впливу на  річку Іква. Для досягнення мети було поставлено ряд завдань:

– визначити антропогенне навантаження на річку;

– виявити особливості господарського використання поверхневих та підземних вод  річки;

– дати оцінку сучасного стану управління водними ресурсами річки.

Згідно програми “Впорядкування та відтворення гідрологічного режиму річки Іква та охорони поверхневих і підземних вод від забруднення  на 2021-2025 роки” на виконання заходу “Поточний ремонт централізованого водопостачання та водовідведення в м.Дубно (ліквідація аварійного стану)” у 2023 році виділено 1 200 000,00 грн.

За рахунок цих коштів проведено: 1. Поточний ремонт (ліквідація аварійного стану) мереж водопостачання на вул. Млинівській в м. Дубно Рівненської області на суму                          299 996,40 грн; 2. Поточний ремонт водогону на вул. Волицька в м. Дубно — 199 969,20 грн; 3. Поточний ремонт (ліквідація аварійного стану) напірного каналізаційного колектора від ГКНС в м.Дубно - 477 616,80 грн. До кінця листопада 2023 року планується провести поточний ремонт водопроводу по вул. Забрама, орієнтовна протяжність 96 м.п..

У 2023 році на захід “Реконструкція каналізаційного колектору від вул. Грушевського до вул. Словацького в м. Дубно” подано запит про виділення коштів з обласного та державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності на 2023 рік.  Станом на 01.10.2023 року фінансування не передбачено.

Для покращення роботи міських очисних споруд каналізації та забезпечення очистки стоків комунальним підприємством “Дубноводоканал” в поточному році проведено комплекс заходів: - проведено ремонт осереднювала напору на блоку окислювання № 2; - замінено  13,2 м2 покриття на містках; - замінено 27 інжекторів на блоках окислювачів №1,№2; - проведено поточний ремонт запірної арматури 5 штук; - проведено очистку мулових майданчиків; - на блоці окислювання № 2 замінено трубопровід діаметром 329 мм протяжністю 4 м.п.; - проведений ремонт лотків, резервуару знезараження (бетонування) на контактних резервуарах. Для забезпечення належного функціонування централізованого водопостачання та водовідведення підприємством замінено 183 м.п. аварійних ділянок водопровідних мереж і 12 м.п. аварійних ділянок каналізаційних мереж.

Начальник управління  АМЖКГЗВ                                                        Анатолій ОМЕЛЬЯНЧУК