УКРАЇНА

## ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

проект

Р І Ш Е Н Н Я

| грудня 2023 року | № |
| --- | --- |
| Про хід виконання у 2023 році рішення міської ради від 22 грудня 2020 року №52 “Про затвердження цільової Програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Дубно на 2021-2025 роки” |  |

Розглянувши інформацію управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин  Дубенської міської ради про хід виконання у 2023 році рішення міської ради від 22 грудня 2020 року № 52 “Про  затвердження  цільової  Програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Дубно на 2021-2025 роки”, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради про хід виконання у 2023 році рішення міської ради від 22 грудня 2020 року №52 “Про затвердження  цільової  Програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Дубно на 2021-2025 роки” взяти до відома.

2.Рішення міської ради від 22 грудня 2020 року № 52 “Про затвердження  цільової  Програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Дубно на 2020-2023 роки” зняти з контролю у зв'язку із закінченням терміну дії.

Міський голова  							                 Василь АНТОНЮК

Міському голові

Василю АНТОНЮКУ

Інформація

про  хід виконання у 2023 році  рішення  міської ради від 22 грудня 2020 року  № 52

“Про  затвердження  цільової  Програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Дубно на 2021-2025 роки”

Одним з найважливіших соціально-економічних показників розвитку міста є стан об’єктів дорожньої інфраструктури. За останні роки в місті Дубно вона значно покращилась, оскільки за цей час  вдалось зробити значний об’єм робіт в цьому напрямку.

На території міста Дубно налічується близько 314 вулиць та провулків  комунальної форми власності. Щоб зайти в кожен куточок міста і створити належні умови проживання жителів міста Дубенська міська рада  проводить поетапний ремонт житлових вулиць,  ремонт тротуарів центральних вулиць міста  та влаштування велодоріжок.

Мережа вулиць і доріг комунальної  власності міста Дубно станом на 1 січня  2023 року  складає  157,17 км, в тому  числі:

-дороги з асфальтовим покриттям                                           -  69,889км;

-бруківка, цементобетонне, щебеневе, гравійне, шлакове     -  7,142 км ;

-дороги  без покриття 		                                        -  80,139 км.

Протяжність вулиць з твердим покриттям складає  51  %. Асфальтове покриття вулиць виконувалось в 60-70 роки. Це потребує значних щорічних витрат в утриманні його в належному стані. Питання  проведення  поточних ремонтів доріг та тротуарів міста постійно перебуває на контролі міської влади.

Згідно програми “Програми  утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Дубно на 2021-2025 роки ” - у 2023 році на ремонт вулиць та тротуарів використано  10 млн. 965тис. 704 грн.:

З метою дотримання законодавства в сфері публічних закупівель  було проведено 1 спрощену процедуру закупівлі. Внаслідок чого зекономлено  80тис. грн.

За рахунок  цих  коштів  проведено ямковий  ремонт доріг після  осінньо-зимового періоду, фрезерування асфальтового полотна з  укладенням  нового суцільного покриття, відсипка щебенем з подальшим грейдеруванням та каткуванням, ремонт тротуарів із  тротуарної плитки.

У 2023 році виконано поточний ремонт на 139 вулицях. З них: ямковий ремонт дорожнього покриття на 56 вулицях : вул. Мостова, вул. Мирогощанська, вул. Морозенка, вул. Львівська, вул. Берестецька, вул. Сурмичі, вул. Семидубська, провул. Проїздний, вул.Залізнична, вул. У.Кармелюка, вул.Запорізька, вул. Замкова, вул.Митрополита Шептицького, вул. Млинівська, вул. Забрама, вул.Миру, вул.Марка Безручка, вул.Городня, вул.Івана Вишенського, вул.Чубинського та інші.

Прогрейдеровано 36 вулиць, в тому числі з частковою підсипкою щебенем 18 вулиць: вул. Залізняка, вул. Цегельна, вул. Щоголіва, вул. Торгова, вул.Садова,  провул.Березовського, вул.Гребінки, вул.Данила Нечая, вул.Павла Загребельного, вул.О.Теліги, вул. Гірницька, пров.Львівський, вул.Лесі Українки.

Проведено поточні ремонти  частини тротуару вул. Шептицького, вул.Менделеєва, вул.Семидубська, поточний ремонт частини тротуару (підпірної стінки) по вул.Замкова, поточний ремонт тротуару по вул.Драгоманова від вул.Замкова до буд.№2, поточний ремонт тротуару по вул.Скарбова від вул.Драгоманова до буд.№4 поточний ремонт посадкового майданчику зупинки “СИРЗАВОД” по вул. Грушевського. Влаштовано два пішохідні переходи з тактильною плиткою по вул.Д.Галицького.

Проведено поточний ремонт  дорожнього покриття проїзду між будинками№1-№3 по вул.Мирогощанська, поточний ремонт проїзду між будинками №119-№119б по  вул.Грушевського, проїзд між будинками №59-№63 по вул.Мирогощанська, проїзд між будинками по вул.Свободи № 5-№7,  проїзд між будинками № 5-№7 по вул.Семидубській,  проїзд між будинками № 170-№170б по вул.Грушевського,   проїзд між будинками № 6-№8 по вул.Заводська.

Виготовлено схему організації дорожнього руху на поточний ремонт вул.Кременецька (а/д М-19) від вул.Полуботка до пров.Шумовського (влаштування зупинки громадського транспорту ).

Також виконано роботи з ліквідації аварійної ямковості струменевим методом автомобілем «Савалко»  на вул. Львівська, вул. Берестецька, вул. Сурмичі, вул. Семидубська,  вул.Залізнична, вул. Страклівська, вул. Замкова, вул.Забрама  та  інші.

Хочемо зауважити, що великим викликом в  2023 році було виконання та фінансування   робіт з утримання та поточного ремонту вулиць міста. Враховуючи воєнний стан в Україні, значне  підвищення цін на енергоносії та будівельні матеріали  управління архітектури  забезпечило належний транспортно-експлуатаційний стан проїжджих частин вулиць міста.

Начальник   управління  		                                                         Анатолій ОМЕЛЬЯНЧУК

Любов Щербата 3-22-19