УКРАЇНА

## ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                  проєкт

| грудня 2024 року | № |
| --- | --- |
| Про хід виконання у 2024 році рішення міської ради від 22 грудня 2020 року № 52 “Про затвердження цільової Програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Дубно на 2021-2025 роки” |  |

Розглянувши інформацію управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин  Дубенської міської ради про хід виконання у 2024 році рішення міської ради від 22 грудня 2020 року № 52 “Про  затвердження  цільової  Програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Дубно на 2021-2025 роки”, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію управління архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Дубенської міської ради про хід виконання у 2024 році рішення міської ради від 22 грудня 2020 року № 52 “Про затвердження  цільової  Програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Дубно на 2021-2025 роки” взяти до відома.

2.Управлінню архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин міської ради здійснити  організаційні заходи щодо забезпечення виконання цільової Програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Дубно на 2021-2025 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника  міського голови Миколу ТКАЧУКА.

Міський голова  							                 Василь АНТОНЮК

Міському голові

Василю АНТОНЮКУ

Інформація

про  хід виконання у 2024 році  рішення  міської ради від 22 грудня 2020 року  № 52

“Про  затвердження  цільової  Програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Дубно на 2021-2025 роки”

Одним з найважливіших соціально-економічних показників розвитку міста є стан об’єктів дорожньої інфраструктури. За останні роки в місті Дубно вона значно покращилась, оскільки за цей час  вдалось зробити значний об’єм робіт в цьому напрямку.

На території міста Дубно налічується близько 314 вулиць та провулків  комунальної форми власності.

Мережа вулиць і доріг комунальної  власності міста Дубно станом на 1 січня  2024 року  складає  157,17 км, в тому  числі:

-дороги з асфальтовим покриттям                                           -  69,889км;

-бруківка, цементобетонне, щебеневе, гравійне, шлакове     -  7,142 км ;

-дороги  без покриття 		                                        -  80,139 км.

Протяжність вулиць з твердим покриттям складає  51  %. Асфальтове покриття вулиць виконувалось в 60-70 роки. Це потребує значних щорічних витрат в утриманні його в належному стані. Питання  проведення  поточних ремонтів доріг та тротуарів міста постійно перебуває на контролі міської влади.

Згідно програми “Програми  утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Дубно на 2021-2025 роки ” - у 2024 році на ремонт вулиць та тротуарів використано  6 млн. 378 тис. 600 грн.:

За рахунок  цих  коштів  проведено ямковий  ремонт доріг після  осінньо-зимового періоду, фрезерування асфальтового полотна з  укладенням  нового суцільного покриття, відсипка щебенем з подальшим грейдеруванням та каткуванням, ремонт тротуарів із  тротуарної плитки.

У 2024 році виконано поточний ремонт на 96 вулицях. З них: ямковий ремонт дорожнього покриття на 38 вулицях : вул. Мостова, вул. Мирогощанська, вул. Морозенка, вул. Львівська, вул. Берестецька, вул. Сурмичі, вул. Семидубська, вул.Залізнична, вул. У.Кармелюка, вул.Запорізька, вул. Замкова, вул.Митрополита Шептицького, вул. Млинівська, вул. Забрама, вул.Миру, вул.Чубинського та інші.

Прогрейдеровано 31 вулиць, в тому числі з частковою підсипкою щебенем 18 вулиць: вул. Залізняка, вул. Цегельна, , вул. Торгова,  вул. Гірницька, вул.Українського Відродження, вул.Золотаренка, пров.Федорова, вул.Калнишевського, вул.Стефаника, вул.Сотника Енея, вул.Володимира Оскілка.

Проведено поточні ремонти  частини тротуару вул.Михайла Грушевського, вул.Миру.

Проведено поточний ремонт  дорожнього покриття  проїзду між будинками №119-№119б по  вул.Грушевського.

Також виконано роботи з ліквідації аварійної ямковості струменевим методом автомобілем «Савалко»  на вул. Львівська, вул. Мирогощанська, вул. Сурмичі, вул. Семидубська,  вул.Залізнична, вул. Страклівська, вул. Замкова, вул.Забрама  та  інші.

Хочемо зауважити що великим викликом в  2024 році було виконання та фінансування   робіт з утримання та поточного ремонту вулиць міста, так як значна частина коштів бюджету міста спрямована до Державного бюджету для зміцнення обороноздатності країни.  Враховуючи воєнний стан в Україні, значне  підвищення цін на енергоносії та будівельні матеріали  управління архітектури  забезпечило належний транспортно-експлуатаційний стан проїжджих частин вулиць міста.

Начальник   управління  		                                                         Анатолій ОМЕЛЬЯНЧУК

Любов Северин 3-22-19