УКРАЇНА

## ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я                                                проект

2020 року                            		                                 			    №

###### Про затвердження Програми

###### будівництва електричних мереж

###### міста Дубно на 2020-2025 роки

З метою розвитку електроенергетики в регіоні та вирішення питання електрифікації нових житлових масивів міста Дубно, керуючись ст. 10 Закону України “Про ринок електричної енергії”, на виконання рішення виконавчого комітету Дубенської міської ради від 18 грудня 2019 року № 539, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Дубенська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму будівництва електричних мереж міста Дубно на 2020-2025 роки (далі Програма), згідно  додатку.

2.Головним розпорядникам коштів подати фінансовому управлінню розрахунки об'єму коштів необхідних для реалізації Програми.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Ляшенко.

Міський голова 	                                                                                   Василь АНТОНЮК

Затверджено

рішенням міської ради

2020 року №

П Р О Г Р А М  А

будівництва електричних мереж міста Дубно на 2020-2025 роки

Паспорт

Програми будівництва електричних мереж міста Дубно на 2020-2025 роки

Програму схвалено рішенням виконавчого комітету міської ради від 18 грудня 2019 року № 539;

Програму затверджено рішенням міської ради від ___________ №____________

Ініціатор: управління житлово-комунального господарства Дубенської міської ради.

Розробник Програми: управління житлово-комунального господарства Дубенської міської ради.

Відповідальний виконавець: управління житлово-комунального господарства Дубенської міської ради.

Термін виконання:  2020-2025 роки

Джерело фінансування:	бюджет міста, інші джерела.

Обсяги:			                                                                               тис.грн.

|  | У тому числі за роками : |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Кошти бюджету міста | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Кошти інших джерел | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Всього : | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

1. Загальні положення

Програма будівництва електричних мереж міста Дубно на 2020-2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України “Про ринок електричної енергії” з метою розвитку електроенергетики в регіоні та вирішення питання електрифікації нових житлових масивів міста Дубно.

Дія цієї Програми не поширюється на будівництво електромереж у промислових та індустріальних зонах міста.

Однією з найбільш гострих та актуальних соціально-економічних проблем сьогодення є забезпечення електроенергією нових житлових масивів міста. Підключення нових господарств до електричних мереж.

Для вирішення питання електрифікації нових житлових масивів (вулиць) міста пропонується створити механізм будівництва електричних мереж міста на умовах співфінансування.

Залучення коштів власників житла не тільки підвищить фінансові можливості щодо будівництва електричних мереж міста, але й стимулюватиме господарське ставлення мешканців до спільного майна, його утримання і збереження.

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма.

Відповідно до Генерального плану забудови міста Дубно нараховується 6 нових житлових масивів в яких надаються земельні ділянки для індивідуального будівництва, а саме:

-Мікрорайон вулиць Андрія Мельника-Максима Залізняка-Страклівська (вулиці Андрія Мельника (52), Героїв Небесної Сотні (39), Михайла Макарука (8), Бориса Возницького(12), Володимира Сосюри(3), Максима Залізняка (27)) - 112 земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва ;

-Мікрорайон вулиць Петра Григоренка - Максима Кривоноса-Івана Крип'якевича (вулиці Вербова (9), Затишна (15), Солов'їна (10), Арсена Левковича (10), Івана Новицького (12), Миколи Сивіцького(8)) - 64 земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва ;

-Мікрорайон вулиць Львівська -Ігоря Свєшнікова-Берестецька (вулиці Антонія Мальчевського (13), Кобзарська (10), Чумацька (14), Олега Кривенчука (10), Діонісія Міклера (28), Знесенська (24), Андрія Максимчука (14)) - 127 земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва ;

-Мікрорайон вулиць Григорія Чубая, Святослава Балея, провулку Берестецького (вулиці Тернова (4), Вітрова (8), Світанкова (8), Яблунева (19), Нескорених (25), Українських націоналістів (18), Ринкова,(4), Святослава Балея (30), Мотрі Братійчук (7)  - 117 земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва ;

-Мікрорайон вулиць Михайла Грушевського-Семидубська - Митрополита Шептицького (колишнє військове містечко №1) (вулиц:і Волонтерів (14), Автомобільна , Героїв Гурб (3), Героїв Крут (12), Василя Червонія (6), провулок Василя Червонія (6) - 41  земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва ;

-Мікрорайон вулиць Запорізька -Підборці (вулиці Монастирська (47), Дубовецька (53), Павла Загребельного (11), проектна вулиця Росяниста (17) - 128 земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва .

Зазначені масиви потребують будівництва електричних мереж. Вартість будівництва електричних мереж є дороговартісною, що є не посильним для забудовників.

3.Терміни, що використовуються в програмі

Головний розпорядник коштів, замовник – Управління житлово-комунального господарства Дубенської міської ради, що фінансує відповідні проекти.

Виконавець — юридичні особи – спеціалізовані організації та підприємства, фізичні особи – підприємці, інші особи, які мають ліцензію на виконання необхідних робіт, якщо це необхідно згідно із законодавством.

Громада – мешканці вулиць (фізичні особи, що є орендарями чи власниками земельної ділянки).

Громадська організація – юридична особа – об’єднання мешканців вулиць (фізичні особи, що є орендарями чи власниками земельної ділянки), створена з метою реалізації спільних економічно-соціальних інтересів.

4.Мета та завдання Програми

З метою розвитку електроенергетики в регіоні та вирішення питання електрифікації нових житлових масивів міста Дубно Програмою передбачено ряд заходів щодо будівництва електричних мереж в нових житлових мікрорайонах міста.

Основні цілі впровадження Програми:

1) будівництво електричних мереж за рахунок коштів громади та бюджету міста;

2) стимулювання активності громади у розбудові інженерних мереж у нових житлових масивах;

3) створення сприятливих умов для розбудови нових житлових масивів міста.

Основні завдання Програми:

1) покращення рівня життя мешканців міста шляхом будівництво електричних мереж;

2) забезпечення електропостачання нових житлових масивів міста;

5.Механізм реалізації Програми

Реалізація Програми передбачає виконання робіт з будівництва електричних мереж в тому числі отримання та оплату технічних умов та розробку проектно-кошторисної документації.

6.Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми проводиться за рахунок коштів бюджету міста та власних коштів громади.

Фінансування заходів Програми здійснюється в таких співвідношеннях:

1) кошти бюджету міста – 50 %;

2) кошти громади – 50 %.

Співфінансування проектів проходить у два етапи. Перший етап – внесок громади, другий етап – внесок бюджету міста.

Обсяг фінансування з бюджету міста визначається щороку, виходячи з розміру асигнувань.

Щорічний обсяг витрат підлягає уточненню у зв’язку із зміною цін на матеріали, підвищенням мінімальної заробітної платні, зміною податкового законодавства та інших чинників, які впливають на формування видатків.

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію заходів Програми, здійснюється у визначеному законодавством порядку.

7.Порядок реалізації Програми

Реалізація Програми включає такі етапи:

1) громада ініціює проект, затверджений протоколом загальних зборів мешканців (фізичні особи, що є орендарями чи власниками земельної ділянки) масиву передбаченого розділом 2 Програми, підписаним в кількості не менш як 80 % ;

2) мешканці на загальних зборах обирають уповноваженого представника, або приймається рішення про створення громадської організації згідно із законодавством;

3) збір громадою коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи (зараховується до загальної суми внеску громади);

4) виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи (здійснюється за рахунок коштів громади);

5) відбір виконавця робіт, який здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі";

6) підписання угоди між Управлінням житлово-комунального господарства, громадою та виконавцем;

7) перерахування коштів громади (за мінусом вартості проектно-кошторисної та погоджувальної документації) на рахунок виконавця робіт як авансовий платіж;

8) виконання 100 % будівельно-монтажних робіт;

9) надання підрядником звітної документації в Управління житлово-комунального господарства;

10) оформлення документації на завершення робіт, в тому числі погодження (прийняття) виконаних робіт громадою в особі уповноваженої особи;

11) перерахунок Управлінням житлово-комунального господарства внеску бюджету міста виконавцю робіт.

8.Моніторинг та контроль за виконанням Програми

У ході реалізації Програми буде здійснено постійний і періодичний моніторинг за виконанням проекту та використанням коштів.

Постійний моніторинг – це моніторинг реалізації проекту, який здійснюється громадою. Періодичний моніторинг здійснюється Управлінням житлово-комунального господарства.

Моніторинг Програми полягає в доступності та відкритості інформації, кількісних і якісних результатів реалізації проектів.

Управління житлово-комунального господарства один раз на рік надає Дубенській міській раді та оприлюднює на офіційному веб-сайті Дубенської міської ради звіт про стан виконання Програми, зокрема вказує об’єкти, витрачені загальні суми і виконавців робіт.

9.Очікувані результати

Для громади міста:

1)покращення рівня життя мешканців міста шляхом будівництво електричних мереж;

2)забезпечення електропостачання нових житлових масивів міста;

Для Дубенської міської ради:

1)забезпечення регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства міста;

2)створення сприятливих умов для розбудови нових житлових масивів міста;

3)забезпечення електропостачання нових житлових масивів міста.