УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ                                                       проект

| березня 2020 року | № |
| --- | --- |
| Про хід виконання рішення міської ради від 23 листопада 2018 року №3160 «Про затвердження міської цільової бюджетної програми «Безпечне місто Дубно» на 2018-2023 роки» |  |

Розглянувши інформацію відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення про хід виконання рішення міської ради від 23 листопада 2018 року №3160 «Про затвердження міської цільової бюджетної програми «Безпечне місто Дубно» на 2018-2023 роки», керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Дубенська міська рада:

| ВИРІШИЛА: |  |
| --- | --- |

1.Інформацію відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення про хід виконання рішення міської ради від 23 листопада 2018 року №3160 «Про затвердження міської цільової бюджетної програми «Безпечне місто Дубно» на 2018-2023 роки» взяти до відома.

2.Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення завершити виконання заходів на 2020 рік до 01.07.2020р.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ляшенко О.А..

| Міський голова | Василь АНТОНЮК |
| --- | --- |

Міському голові

Василю АНТОНЮКУ

Начальника відділу

інформаційно-комп’ютерного забезпечення

Яцюка Ю.С.

Інформація

про хід виконання рішення міської ради від 23 листопада 2018 року №3160

«Про затвердження міської цільової бюджетної програми «Безпечне місто Дубно»

на 2018-2023 роки»

Дубенською міською радою прийнято рішення від 23 листопада 2018 року №3160 «Про затвердження міської цільової бюджетної програми «Безпечне місто Дубно» на 2018-2023 роки».

У 2019 році на виконання заходів програми проведено:

-виготовлення проектно-кошторисної  документації на «Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Дубно «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Дубно», вартість робіт склала

-проведено експертизу вказаного проекту, вартість робіт склала.

Загальна вартість робіт по впровадженню у 2020 році системи після експертизи становить 1 448 099 грн.

Заплановано прокласти біля 12км оптоволоконних мереж, встановлення 11 сучасних камер, серверної та 3 віддалених робочих місць, придбання програмного забезпечення для аналізу відео-потоку. Роботи планується завершити до 01.07.2020 року.

Начальник відділу ІКЗ 						                                 Яцюк Ю.С.