УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| вересня 2020 року | № |
| --- | --- |

| Про хід виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації № 721 від 19.10.2018 року “Про обласну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Рівненській області на період до 2020 року” |  |
| --- | --- |

Розглянувши інформацію управління архітектури, будівництва та земельних питань   Дубенської міської ради про хід виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації № 721 від 19.10.2018 року “Про обласну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Рівнеській області на період до 2020 року”, керуючись ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

| ВИРІШИВ: |  |
| --- | --- |

1. Інформацію управління архітектури, будівництва та земельних питань Дубенської міської ради про хід виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації № 721 від 19.10.2018 року “Про обласну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Рівнеській області на період до 2020 року” взяти до відома.

| Міський голова | Василь АНТОНЮК |
| --- | --- |

ПІДГОТУВАВ:

головний спеціаліст відділу

з питань будівництва та архітектури

управління архітектури,

будівництва та земельних питань

_____________________________Марія КУЗЛО

ПОГОДЖЕНО:

секретар виконавчого комітету

____________________________ Олена ОЛІЙНИК

заступник міського голови

_____________________________Ольга ЛЯШЕНКО

заступник начальника управління архітектури,

будівництва та земельних питань

_____________________________Наталія ВОЛОСЮК

начальник юридичного відділу

_____________________________ Олександр МЯКИЩУК

Лист розсилки рішення виконавчого комітету

| № | Організація, установа, структкрний підрозділ, посадова особа | Кількість примірників | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МВК | 1 |  |
| 2. | Управління архітектури, будівництва та земельних питань | 3 |  |

Міському голові

Василю АНТОНЮКУ

Інформація

про  хід виконання виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації № 721 від 19.10.2018 року “Про обласну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Рівнеській області на період до 2020 року”

Розпорядження голови обласної державної адміністрації № 721 від 19.10.2018 року “Про обласну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Рівнеській області на період до 2020 року” розглянуто і взято до відома спеціалістами управління архітектури, будівництва та земельних питань міської ради.

Заходи, передбачені програмою підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2020-2023 роки, що затверджена рішенням Дубенської міської ради від 06.12.2019№ 4348 забезпечують виконання заходів передбачених Програмою підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Рівнеській області на період до 2020 року.

На виконання міської  програми “Підвищення  рівня безпеки дорожнього руху на 2020-2023 роки у м. Дубно”  станом на 10.09.2020 року на капітальний ремонт доріг та тротуарів  виділено — 5 млн. 545 тис. грн..

За рахунок цих коштів завершено:

- капітальний ремонт тротуару  парної сторони вул. Мирогощанська в м. Дубно від                     вул. Щоголіва до вул. Гірницька — 619 тис. 356 грн.. Даний об'єкт розпочато у 2019 році;

- капітальний ремонт покриття пров. Шашкевича в м. Дубно — 989 тис. 421 грн.;

- капітальний ремонт покриття тротуару майдану Незалежності від буд. № 5 до вул.Кирила і Мефодія в м.Дубно — 755 тис. 445 грн..

Продовжуються роботи з капітальних ремонтів:

- вул. Забрама в м. Дубно - відновлення тротуару від автостанції до вул. Берестецької;

- тротуару з влаштуванням велодоріжки непарної сторони вул. Грушевського від перехрестя з вул. Залізничною до буд.№142..

Планується проведення відкритих торгів (тендерної процедури) та початок капітального ремонту вул. Кирила і Мефодія в м. Дубно від вул. К. Острозького до вул. Д. Галицького.

Виготовляється проектно-кошторисна документація на капітальні ремонти                       вулиці Митрополита Шептицького та тротуару з влаштуванням автомобільної стоянки  по вулиці Мирогощанській, коригується документація на капітальні ремонти вулиці Авіаторів та тротуару з влаштуванням велодоріжки непарної сторони вул. Львівська.

Встановлення дорожніх знаків та нанесення розмітки проводиться відповідно до розроблених схем організації дорожнього руху.

Для безпеки руху пішоходів через проїжджу частину влаштовано 7 пішохідних переходи.

Заступник начальника   управління  			 		       Наталія ВОЛОСЮК

Марія Кузло 3-22-19