УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

| 08 листопада 2019 року | №4215 |
| --- | --- |

Про хід виконання рішення  міської ради від 22.12.2017 №2171 «Про затвердження Програми благоустрою територій навчальних закладів м. Дубна на 2018-2020 роки»

Заслухавши інформацію начальника управління освіти Дубенської міської ради Нетреби В.В.  про хід виконання рішення  міської ради  від 22.12.2017 року № 2171 «Про затвердження Програми благоустрою територій навчальних закладів м. Дубна на 2018-2020 роки», керуючись ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію начальника управління освіти Дубенської міської ради Нетреби В.В. про хід виконання рішення  міської ради  від 22.12.2017 №2171 «Про затвердження Програми благоустрою територій навчальних закладів м. Дубна на 2018-2020 роки» взяти до відома.

2.Управлінням, відділам міської ради продовжити роботу щодо реалізації Програми благоустрою територій навчальних закладів м. Дубна на 2018- 2020 роки.

3. Фінансовому управлінню Дубенської міської ради, управлінню освіти Дубенської міської ради при формуванні бюджету на 2020 рік передбачити кошти для реалізації Програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Скринчука В.К..

Міський голова                                           	                            		                   В.Антонюк

Дубенська міська рада

Про хід виконання рішення міської ради від 22.12.2017 №2171 «Про затвердження Програми благоустрою територій навчальних закладів м.Дубно на 2017-2020 роки»

Програмою благоустрою територій навчальних закладів м. Дубно на 2017-2020 роки передбачені видатки на її реалізацію у 2019 році  на косіння газонів, в т.ч. футбольного поля стадіону «Спартак», та зрізування аварійно-небезпечних дерев на загальну суму 130.00 тис. грн.

На даний час виконано та профінансовано косіння газонів на загальну суму 115.026 тис. грн.

Крім того, проведено поточний ремонт частини прибудинкової території ЗОШ I-III ст. №3  площею 165.0 кв.м на загальну суму 199.804 тис.грн., проведено благоустрій (асфальтування) частини території НВК «школа-гімназія» загальною площею 260.0 кв.м.

Начальник управління                                                                                                      В. Нетреба

Бужин П. В.

4-35-81