УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

| 07 лютого 2020 року | №4458 |
| --- | --- |
| Про відзначення 920-ої річниці міста Дубно |  |

У відповідності до постанови Верховної Ради України від 03.12.2019 №325-ІХ “Про відзначення пам”ятних дат та ювілеїв у 2020 році”,  керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Дубенська міська рада

| ВИРІШИЛА: |  |
| --- | --- |

- Утворити оргкомітет з підготовки відзначення 920-ої річниці Дня міста Дубно в кількості 34 осіб та у складі:

1)Коваль Віталій Станіславович			- голова оргкомітету, голова Рівненської 									обласної державної адміністрації (за згодою)

2)Антонюк Василь Михайлович			- співголова оргкомітету, міський голова

3)Жулинський Микола Григорович		- співголова оргкомітету, Почесний 									громадянин міста Дубно (за згодою)

4)Козявкін Володимир Ілліч			- співголова оргкомітету, Почесний 									громадянин міста Дубно, Герой України (за 								згодою)

5)Томенко Микола Володимирович		- співголова оргкомітету, професор КНУ 									ім.Шевченка (за згодою)

6) Данильчук Олександр Юрійович		- співголова оргкомітету, голова Рівненської 								обласної ради  (за згодою)

7) Ляшенко Ольга Аполлінаріївна			- заступник голови оргкомітету, заступник 								міського голови

8)Недашковський Віктор Альбертович		- заступник голови оргкомітету, секретар 									ради

9)Олійник Олена Михайлівна			- заступник голови оргкомітету, керуюча 									справами виконкому

10)Скринчук  Василь Корнилійович		- заступник голови оргкомітету, заступник 								міського голови

члени оргкомітету:

11)Арсенюк Микола Мілентійович		- директор фестивалю “Тарас Бульба” (за 								згодою)

12)Бондарчук Світлана Альбертівна		- начальник організаційного відділу

13)Двигай Вадим Анатолійович			- начальник управління архітектури, 									будівництва та земельних питань

14)Дудко Леонід Іванович				- депутат міської ради

15)Єфімчук Тетяна Володимирівна		- начальник відділу культури та туризму

16)Кічатий Леонід Святославович			- директор Дубенського історико-культурного 								заповідника (за згодою)

17)Кобилянська Ольга Орестівна			- начальник відділу молоді та спорту

18)Коваль Андрій Іванович				- настоятель храму Вознесіння Господнього   								Української Греко-католицької церкви (за 								згодою)

19)Круцик Василь Володимирович		- начальник відділу охорони здоров”я

20)Левценюк Ігор Анатолійович			- пастор церкви Євангельських Християн 								Баптистів “Віфанія”(за згодою)

21)Лопуга Іван Миколайович			- начальник Дубенського міськрайонного 								управління Держпродспоживслужби, 									головний державний інспектор району (за 								згодою)

22)Лозинський Василь Григорович		- протоієрей, благочинний Дубенського 									міського благочиння Православної церкви 								України (за згодою)

23)Момотюк Юрій Володимирович		- депутат,  голова постійної комісії міської 								ради

24)Нетреба Вадим Володимирович		- начальник управління освіти

25)Никитюк Віталій Степанович			- депутат,  голова постійної комісії міської 								ради

26)Онисько Ілля Васильович			- начальник управління житлово-										комунального господарства

27)Павлюк Віра Богданівна				- директор міського центру соціальних служб 								для сім”ї, дітей та молоді

28)Піддубник Мирослава Мирославівна		- начальник управління економіки і власності

29)Розмислович Світлана Іванівна			- начальник фінансового управління

30)Семеренко Юрій Васильович			- начальник Дубенського відділення поліції 								ГУНП (за згодою)

31)Трифонова Валентина Пилипівна		- радник міського голови

32)Файфура Богдан Михайлович			- депутат Рівненської обласної ради (за 									згодою)

33)Шевчук Ерна Ананіївна				- начальник відділу з питань внутрішньої 								політики, зв”язків з громадськими 									організаціями та ЗМІ

34)Яцюк Юрій Сергійович				- начальник відділу інформаційно- 									комп”ютерного забезпечення

2.Затвердити заходи щодо відзначення 920 річниці міста Дубно згідно додатку до рішення.

3.Управлінням, відділам міської ради у відповідності до заходів щодо відзначення 920 річниці міста Дубно підготувати детальні пропозиції та робочі плани щодо підготовки та реалізації зазначених у п.2 заходів.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Ляшенко та заступника міського голови В.Скринчука.

| Міський голова | Василь АНТОНЮК |
| --- | --- |

Додаток

до рішення міської ради

07 лютого 2020 року №4458

Заходи

щодо відзначення 920 річниці міста Дубно

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Заходи по благоустрою території міста |
| 1 | Капітальний ремонт тротуару з влаштуванням велодоріжки непарної сторони вул. Грушевського від перехрестя з вул. Залізничною до буд. № 142 в м. Дубно Рівненської області. | березень-липень 2020 року | Управління архітектури, будівництва та земельних питань міської ради |
| 2 | Капітальний ремонт вул. Забрама в м. Дубно — відновлення тротуару від автостанції до вул. Берестецької (коригування). | «» | «» |
| 3 | Поточний ремонт тротуару вул. Свободи. | «» | «» |
| 4 | Реконструкція залізобетонного моста через р. Іква по вул. Замковій в м. Дубно. | «» | «» |
| 5 | Капітальний ремонт тротуару майдану Незалежності від будинку № 1 б до вул. Кирила і Мефодія в м. Дубно. | «» | «» |
| 6 | Капітальний ремонт вул. Кирила і Мефодія в м. Дубно від вул. К.Острозького до вул. Д.Галицького. | «» | «» |
| 7 | Капітальний ремонт тротуару з влаштуванням велодоріжки непарної сторони вул. Львівська в м. Дубно. | «» | «» |
| 8 | Капітальний ремонт теплових та водопровідних мереж по вул. Кирила і Мефодія. | березень-липень 2020 року | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 9 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Грушевського. | «» | «» |
| 10 | Капітальний ремонт огорожі території кладовища по вул. Кременецькій. | «» | «» |
| 11 | Поточний ремонт об'єкту благоустрою - штучної водойми на вул. Сурмичі. | «» | «» |
| 12 | Будівництво спортивного майданчика з вуличними тренажерами для дорослих та підлітків на вул. Львівській (район міської лікарні). | «» | «» |
| 13 | Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території житлового будинку по вул. Свободи, 7. | «» | «» |
| 14 | Поточний ремонт елементів благоустрою прибудинкової території житлового будинку по вул. Д.Галицького, 3. | «» | «» |
| 15 | Поточний ремонт елементів благоустрою прибудинкової території житлового будинку по вул. Д.Галицького, 5. | «» | «» |
| 16 | Поточний ремонт елементів благоустрою прибудинкової території житлового будинку по вул. Грушевського, 79. | «» | «» |
| 17 | Капітальний ремонт даху житлового будинку № 177 по вул. Грушевського. | «» | «» |
| 18 | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць та провулків міста на виконання депутатських звернень. | «» | «» |
| 19 | Реконструкція та розширення очисних споруд каналізації м. Дубно. | «» | «» |
| 20 | Капітальний ремонт частини приміщень міжшкільного навчально-виробничого комбінату на вул. Грушевського, 16 під інклюзивно-ресурсний центр | березень-серпень 2020 | Управління освіти міської ради |
| 21 | Реконструкція басейну ЗОШ I III ст. №7 по провул. Шкільному, 2. | березень-серпень 2020 | «» |
| 22 | Поточний ремонт фасаду адмінприміщення міської ради та капітальний ремонт прибудинкової території. | березень-серпень 2020 | Міська рада |
| 23 | Створення скверу ім. А.Шептицького біля храму Вознесіння Господнього Української Греко-католицької церкви. | березень-серпень 2020 | Управління архітектури, будівництва та земельних питань міської ради |
| ІІ. Культурно-масові заходи |
| Спортивні заходи: |
| 1 | Футбольний турнір на Кубок міського голови. | 01 серпня 2020 року | Відділ у справах молоді та спорту міської ради |
| 2 | Благодійний легкоатлетичний пробіг. | «» | «» |
| 3 | Показові виступи спортивних клубів міста. | «» | «» |
| Заходи для дітей: |
| 1 | Дитяче свято. | 01-02 серпня 2020 року | Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
| 2 | Дитяче розважальне шоу “Увага ! Модні діти!” | «» | Відділ у справах молоді та спорту міської ради |
| Культурно-мистецькі заходи: |
| 1 | “Середньовічний фестиваль”. | 01-02 серпня 2020 року | Відділ культури та туризму міської ради |
| 2 | Молодіжна дискотека. Концерт за участі талановитої молоді міста. | 01 серпня 2020 року | Відділ у справах молоді та спорту міської ради, відділ культури та туризму міської ради |
| 3 | Урочисте відкриття пам'ятного знаку Томосу. | 02 серпня 2020 року | Відділ з питань внутрішньої політики, зв”язків з громадськими організаціями та ЗМІ, управління архітектури, будівництва та земельних питань міської ради, міська рада. |
| 4 | Фестиваль духовної музики. | 02 серпня 2020 року | Дубенське міське благочиння Православної Церкви України, оргвідділ, відділ бухобліку та звітності міської ради. |
| 5 | Святкова хода «Місто десяти віків». | 02 серпня 2020 року | Оргвідділ, відділ культури та туризму міської ради. |
| 6 | Урочистості та святковий концерт. | 02 серпня 2020 року | Відділ культури та туризму міської ради, оргвідділ, відділ з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та ЗМІ. |
| 7 | Науково - практична конференція, присвячена історії міста Дубно. | Серпень-вересень 2020 року | Відділ з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та ЗМІ міської ради, міська рада, Дубенський державний історико-культурний заповідник. |
| 8 | Виставка конвертів, поштівок, марок “Дубно поштове”, виготовлення конверту та маркованого листа з серії “Храми Дубенщини” | Серпень 2020 | Відділ з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та ЗМІ міської ради, |
| 9 | Міжнародний пленер художників “Дубенський замок 2020” | 01-02 серпня 2020 року | Відділ з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та ЗМІ міської ради, відділ культури та туризму міської ради, Дубенський державний історико-культурний заповідник. |
| ІІІ. Організаційні заходи |
| 1 | Виготовлення сувенірної монети. | червень-серпень 2020 | Відділ культури та туризму міської ради |
| 2 | Виготовлення сувенірної продукції. | червень- серпень 2020 | Відділ культури та туризму міської ради |
| 3 | Виготовлення відзнаки “За заслуги перед містом Дубно”. | серпень 2020 | Міська рада |
| 4 | Офіційний прийом делегацій міст - партнерів та міст-побратимів. | 01-02 серпня 2020 року | Відділ з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та ЗМІ міської ради, оргвідділ |

Міський голова						                            Василь АНТОНЮК