УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

| 14 травня 2021 року | №562 |
| --- | --- |
| Про хід виконання рішення міської ради від 27 травня 2017 року №1704 “Про затвердження міської Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки” |  |

Розглянувши інформацію управління житлово-комунального господарства про хід виконання рішення міської ради від 27 травня 2017 року №1704  “Про затвердження міської Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки”, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

| ВИРІШИЛА: |  |
| --- | --- |

1.Інформацію управління житлово-комунального господарства про хід виконання рішення міської ради від 27 травня 2017 року №1704 “Про затвердження міської Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки” взяти до відома.

2.В зв'язку із закінченням терміну дії зняти з контролю рішення міської ради від 27 травня 2017 року №1704  “Про затвердження міської Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки”.

Міський голова Василь АНТОНЮК

Міському голові

В.Антонюку

Інформація

до проекту рішення міської ради “Про хід виконання рішення міської ради від 27 травня 2017 року №1704  “Про затвердження міської Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки”

Рішенням виконавчого комітету міської ради №188 від 18 травня 2017 року схвалено Програму капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки. 27 травня 2017 року рішенням міської ради № 1704 було затверджено Програму  капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки.

Розробником  та виконавцем Програми виступає управління житлово-комунального господарства.

Житловий фонд міста Дубно становить 231 житлових будинків і гуртожитків (без урахування будинків садибного типу приватного сектору) загальною площею 241,2 тисяч м2, у тому числі:

-156 будинки, в тому числі 3 гуртожитки перебувають в управлінні ТОВ “Житловик-Дубно”;

-5 будинків житлово-будівельних кооперативів;

-60 будинків об’єднань співвласників;

-10 відомчих будинків;

Щорічна потреба на капітальний ремонт житлового фонду становить від 2,5 до 3,5 мільйонів гривень, а фактичні видатки не перевищують 20 % від потреби. Такі обсяги фінансування не задовольняють потреби житлового фонду.

Для кращого задоволення потреб власників житла, наймачів, орендарів, власників нежитлових приміщень (юридичних і фізичних осіб) щодо умов проживання та прискорення процесу і збільшення обсягів капітальних ремонтів будинків запропоновано створити механізм проведення капітальних ремонтів будинків на умовах співфінансування.

Залучення коштів власників житла не тільки підвищить фінансові можливості щодо проведення ремонтних робіт, але й стимулюватиме господарське ставлення мешканців до спільного майна, його утримання і збереження.

Програма передбачала фінансування капітального ремонту житлових будинків в яких не створено ОСББ на умовах співфінансування. А саме: кошти бюджету міста — 70%, кошти громади — 30%.

У 2017 році фінансування заходів Програми не здійснювалось, звернення від мешканців щодо участі в Програмі не надходили.

Рішенням міської ради № 2270 від 26 січня 2018 року внесено зміни до Програми  капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки в частині співфінансування, а саме: кошти бюджету міста — 80%, кошти громади — 20%.

На 2018 рік в бюджеті міста було передбачено 100,0 тис. грн. на фінансування заходів Програми. Звернення від мешканців та відповідні документи для участі в Програмі капітального ремонту багатоквартирних будинків не надходили. У 2018 році за вказаною Програмою профінансовано капітальний ремонт ліфтів житлового будинку на вулиці Семидубській, 6 на суму 10,1 тис.грн. (виготовлення експертних висновків).

Рішенням міської ради № 3369 від 25 січня 2019 року внесено зміни до Програми  капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки в частині співфінансування, а саме: кошти бюджету міста — 90%, кошти громади — 10%. А також надано повноваження управителю виступати замовником робіт з капітального ремонту будинків.

На 2019 рік в бюджеті міста було передбачено 552,3 тис.грн. на фінансування заходів Програми.

У 2019 року за вказаною Програмою управлінням житлово-комунального господарства профінансовано капітальний ремонт покрівлі житлового будинку на вулиці Грушевського, 177 в м. Дубно та капітальний ремонт двох ліфтів житлового будинку на вулиці Семидубській, 6. Профінансовано 543,5 тис.грн.

На 2020 рік в бюджеті міста було передбачено 490,0  тис.грн. на фінансування заходів Програми для продовження робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку на вулиці Грушевського, 177. За виконанні роботи профінансовано 249,4 тис.грн.

На 2021-2025 роки затверджено нову Програму капітального ремонту житлового фонду міста.

В зв'язку із закінченням терміну дії пропонуємо зняти з контролю рішення міської ради від 27 травня 2017 року №1704  “Про затвердження міської Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2017-2020 роки”.

Начальник управління ЖКГ 					                         Ілля ОНИСЬКО