УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

| 29 липня 2021 року | №1124 |
| --- | --- |

Про звернення депутатів Дубенської міської ради до Президента України В.Зеленського

Керуючись ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Дубенської міської ради до Президента України В. Зеленського щодо сприяння у вирішенні питання подальшого фінансування реконструкції басейну ЗОШ І-ІІІ ст. №7 та відновлення в повному обсязі робіт на даному Об’єкту, для його завершення до опалювального сезону в місті Дубно (додається).

2. Організаційному відділу міської ради направити дане рішення до Президента України В. Зеленського.

Міський голова                                           	                            	               Василь АНТОНЮК

Схвалено

рішенням міської ради

29 липня  2021 року №1124

Президенту України В. Зеленському

Звернення депутатів Дубенської міської ради

В грудні 2015 року Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Дубенської міської ради уклало Договір №4-632 від 14 грудня 2015 року з Національним університетом водного господарства та природокористування про проведення «Обстеження основних несучих конструкцій будівлі басейну ЗОШ І-ІІІ ст. №7 в м. Дубно Рівненської області з метою визначення їх технічного стану і рекомендацій по подальшій експлуатації та проведення реконструкції басейну». Вартість виконаних робіт становила – 26 350 грн. 00 коп.

В березні 2016 року відповідно до Договору №165 від 16.02.2016 ТОВ «Ставітел» провело вишукувальні роботи для реконструкції басейну ЗОШ №7.  Вартість виконаних робіт становила – 4 043 грн. 00 коп.

ТОВ «Златограф-Проект» відповідно до Договору №04/01-16/112 від 04.02.2016 виготовило проектно-кошторисну документацію, яка в вересні 2016 року пройшла експертизу. Вартість ПКД з експертним висновком становила – 62 338 грн. 40 коп.

В 2017 році роботи по даному об’єкту не проводились.

В червні – серпні 2018 року ТОВ «Златограф-Проект» провело коригування проектно-кошторисної документації.  Вартість коригування ПКД з експертним висновком становила – 45 615 грн. 74 коп.

В 2019 році ТОВ «Златограф-Проект» провело повторне коригування проектно-кошторисної документації.  Вартість коригування ПКД становила – 60 182 грн. 60 коп.

У 2019 році  державним фондом регіонального розвитку України виділені кошти на фінансування об’єкту будівництва «Реконструкція басейну ЗОШ I-III cт. №7 по пров. Шкільному, 2 в м. Дубно Рівненської області» (далі – Об’єкт) у сумі 10 млн. грн.

Розпорядником коштів та замовником будівництва визначено Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (далі – замовник).

04 квітня 2019 року Управлінням освіти Дубенської міської ради замовнику перераховані кошти у сумі 1 112 000 грн. 00 коп., як дольову участь у співфінансуванні. Замовником проведено відкриті торги з  конкурсного відбору генпідрядника з реконструкції басейну. Переможцем торгів визнано ТОВ «Грифон груп». Між замовником і генпідрядником укладено Договір на виконання будівельних робіт з реконструкції басейну від 13.08.2019 року №41. Розпочато реконструкцію Об’єкту.

В лютому 2020 року ТОВ «Златограф-Проект» передало авторські права на проект ФОП Алекеєвець В. І., який, в зв’язку з внесенням значних змін в ПКД, провів повторне коригування. Після коригування, вартість проекту склала 22 507 622 грн. 00 коп.

На початку 2021 року замовник знову провів коригування проектно-кошторисної документації (загальна кошторисна вартість проекту була визначна в сумі 28 767 019 грн.) та розпочав процедуру відкритих торгів на Prozorro. Переможцем торгів визнано ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ БІГ СІТІ». Між замовником і генпідрядником укладено Договір підряду №22 від 16.06.2021 року та Додаткову угоду №1 від 23.07.2021, відповідно до якої ціна предмету договору склала всього 8 500 000 грн. 00 коп. (з ПДВ), в тому числі: 4 400 500  грн. 00 коп. за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 1 466 500 грн. 00 коп. за рахунок коштів бюджету Дубенської міської територіальної громади.

З метою продовження робіт на Об’єкті в поточному році  Рівненська обласна державна адміністрація звернулась до Дубенської міської ради листом від 19.01.2021 року вих. № 551/0/01-39/21 з проханням  передбачити кошти з міського бюджету міста Дубно в сумі 3 146 896 грн. 00 коп.

В 2021 році на співфінансування Об’єкту рішенням Дубенської міської ради від 19 лютого 2021 року №400  виділено 1 500 000 грн. 00 коп. субвенції обласному бюджету.

Відповідно до листа Рівненської обласної державної адміністрації вих. №1320/05-02-26/21 від 12.07.2021, остання просить виділити ще додаткові кошти з міського бюджету в сумі 2 864 000 грн. 00 коп.

Станом на липень 2021 року Об’єкт профінансовано на загальну суму 20 860 726 грн. з них:

- 703 659 грн. – державним фондом регіонального розвитку (4 500 000 грн. передбачено до виділення в 2021 році);

- 3 286 810 грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення соціально-економічного розвитку окремих територій;

- 2 870 257 грн. –  бюджетом міста Дубно.

Таким чином, залишок коштів, які необхідно до виділяти на завершення Об’єкту

складає 7 906 293 грн.

Як випливає із вищенаведеного, Дубенська міська рада практично повністю виділила свої обов’язкові 10% на співфінансування Об’єкту. Разом з тим, відповідно до листа-відповіді Дубенської міської ради на вищезазначене звернення Рівненської обласної державної адміністрації, з міського бюджету було обіцяно виділення ще додаткових коштів в сумі 290 тис. грн., які Дубенська міська рада готова виділити після надходження остаточного грошового траншу для завершення Об’єкту від держави.

Разом з тим повідомляємо, що Дубенська міська рада вкрай стурбована ситуацією, що склалась на Об’єкті, адже будівельні роботи або не проводяться взагалі, або в дуже повільному режимі (інколи задіяні лише 3-5 працівників). Будівля басейну, що примикає до школи, залишилась розкрита протягом тривалого часу. Велика частина гіпсокартонних конструкцій повністю покритті пліснявою, в будівлі сирість, а сама вентиляція настільки щільно прилаштована до стіни будівлі, що нівелює її основні майбутні функції та створює в подальшому проблеми для її експлуатації та можливого пошкодження сусідньої стіни.

У разі відсутності нагального подальшого фінансування відбудеться пошкодження несучих стін, чаші басейну, замокання основи фундаментів і т.д. Ситуація, яка склалась,  загрожує цілісності й несучих конструкцій не тільки самого басейну, але і школи, несе загрозу освітньому процесу закладу, в тому числі життю та здоров’ю дітей та працівників закладу, а також вплине на температурний режим в основному навчальному корпусі, який через стіну примикає до басейну.

Враховуючи  вище зазначене, Дубенська міська рада наполегливо просить Вашого активного втручання та сприяння у вирішенні питання подальшого фінансування реконструкції басейну ЗОШ І-ІІІ ст. №7 та відновлення в повному обсязі робіт на даному Об’єкту, для його завершення до опалювального сезону в місті (15 жовтня 2021 року).

З повагою

Депутати Дубенської міської ради

восьмого демократичного скликання