УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

| 12 листопада 2021 року | №1618 |
| --- | --- |
| Про хід виконання рішення міської ради від 20 листопада 2020 року №5271 “Про затвердження Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2021-2025 роки” |  |

Розглянувши інформацію управління житлово-комунального господарства про хід виконання рішення міської ради від 20 листопада 2020 року №5271  “Про затвердження Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2021-2025 роки”, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

| ВИРІШИЛА: |  |
| --- | --- |

1.Інформацію управління житлово-комунального господарства про хід виконання рішення міської ради від 20 листопада 2020 року №5271  “Про затвердження Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2021-2025 роки” взяти до відома.

2.Фінансовому управлінню Дубенської міської ради передбачати фінансування Програми у відповідності до затверджених заходів.

3. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми у відповідності до обсягів фінансування.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Михайла АНТОНЮКА.

Міський голова								      Василь АНТОНЮК

Міському голові

Василю АНТОНЮКУ

Інформація

до проекту рішення міської ради “Про хід виконання рішення міської ради від 20 листопада 2020 року №5271  “Про затвердження Програми капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2021-2025 роки”

Рішенням виконавчого комітету міської ради №425 від 19 листопада 2020 року схвалено Програму капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2021-2025 роки. 20 листопада 2020 року рішенням міської ради № 5271 було затверджено Програму  капітального ремонту житлового фонду міста Дубно на 2021-2025 роки.

Розробником  та виконавцем Програми виступає управління житлово-комунального господарства.

Житловий фонд міста Дубно становить 231 житлових будинків і гуртожитків (без урахування будинків садибного типу приватного сектору) загальною площею 241,2 тисяч м2, у тому числі:

-156 будинки, в тому числі 3 гуртожитки перебувають в управлінні ТОВ “Житловик-Дубно”;

-5 будинків житлово-будівельних кооперативів;

-60 будинків об’єднань співвласників;

-10 відомчих будинків;

Щорічна потреба на капітальний ремонт житлового фонду становить від 2,5 до 3,5 мільйонів гривень, а фактичні видатки не перевищують 20 % від потреби. Такі обсяги фінансування не задовольняють потреби житлового фонду.

Для кращого задоволення потреб власників житла, наймачів, орендарів, власників нежитлових приміщень (юридичних і фізичних осіб) щодо умов проживання та прискорення процесу і збільшення обсягів капітальних ремонтів будинків запропоновано створити механізм проведення капітальних ремонтів будинків на умовах співфінансування.

Програма передбачає фінансування капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування. А саме: кошти бюджету міста — 90%, кошти громади — 10%.

На 2021 рік станом на 01 жовтня в бюджеті міста було передбачено 1047,006  тис.грн. на фінансування заходів Програми. Профінансовано 716,258 тис.грн.

За роботи з капітального ремонту покрівлі житлового будинку на вулиці Грушевського, 177 профінансовано 373,729 тис.грн.

За роботи з капітального ремонту ліфтів житлових будинків на вулиці Грушевського, 81 та Семидубській, 4 профінансовано 342,529 тис.грн.

В жовтні місяці (10 жовтня) виділені кошти для завершення робіт з капітального ремонту покрівлі на вилиці Грушевського, 177 в сумі 418,075 тис.грн., роботи завершуються. Також виділені кошти в сумі 329,552 тис.грн. На проведення капітального ремонту житлових будинків (управитель ТОВ “Житловик-Дубно”).

Станом на 20 жовтня 2021 року проведені ремонті роботи на будинках на вулиці Свободи, 7; вулиці Семидубська, 8 на загальну суму 87,770,0  тис.грн.

Начальник управління ЖКГ 					                    Ілля ОНИСЬКО