УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 01 липня 2021 року | № 273 |
| --- | --- |
| Про підготовку підприємств, установ і організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років |  |

Розглянувши інформацію управління житлово-комунального господарства про підготовку підприємств, установ, організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та інформації керівників комунальних підприємств і бюджетних установ, організацій міста про підготовку підвідомчих об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, керуючись ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

| ВИРІШИВ: |  |
| --- | --- |

1. Інформацію управління житлово-комунального господарства про підготовку підприємств, установ, організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та інформації керівників комунальних підприємств і бюджетних установ, організацій міста про підготовку підвідомчих об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, взяти до відома /інформації додаються/.

2. Комунальним підприємствам “Дубнокомуненергія”, “Дубноводоканал” забезпечити укладання публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Комунальному некомерційному підприємству “Дубенська міська лікарня” до 01.09 2021 року завершити роботи з капітального ремонту котельні та теплових мереж закладу.

4. Управлінню освіти міської ради до 01.09.2021 року завершити будівельно-монтажні роботи та пуско-налагоджувальні роботи на котельні та теплових мережах ЗОШ № 7; дитячий садок № 2; міського будинку культури та басейну.

5. Відділу культури та туризму міської ради до 01.09.2021 року завершити роботи з підготовки теплового господарства комунального закладу “Дубенський міський будинок культури” до функціонування в осінньо-зимовий період.

6. Розпорядникам коштів бюджету міста активізувати роботу щодо організації та фінансування видатків на виконання робіт і послуг з підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період.

6. Контроль за виконанням рішення виконавчого комітету покласти на заступника міського голови Михайла АНТОНЮКА.

| Міський голова | Василь АНТОНЮК |
| --- | --- |

Інформація

про підготовку підприємств, установ, організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

Триває підготовка міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Рішенням виконавчого комітету від 06.05.2021 № 187 “Про підсумки опалювального сезону 2020-2021 року та підготовку підприємств, установ і організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021- 2022 років” затверджено заходи з підготовки  підприємств, установ, організацій міста до роботи в зимовий період. Комунальні підприємства, енергопостачальні підприємства, бюджетні установи міста розробили власні заходи з підготовки об'єктів до функціонування в осінньо-зимовий період. Погоджено графіки ремонту та виходу котелень, графіки здачі житлових будинків по паспортах готовності на прийняття тепла.

Комунальними та енергопостачальними підприємствами, бюджетними установами розроблено графіки поточних ремонтів об'єктів. До керівників підприємств всіх форм власності доведено вимоги Правил підготовки теплових господарств до опалювального сезону, необхідність оформлення актів готовності до роботи в опалювальний період та висновків про готовність до роботи в опалювальний період. Також доведено планові показники Мінрегіону щодо підготовки до осінньо-зимового періоду.

Моніторинг готовності міського господарства до осінньо-зимового періоду 2021-2022 року проводиться 2 рази на місяць з інформуванням обласної державної адміністрації.

Стан готовності на 01.07.2021 року становить :

1. Котельні                                         - 45 %

2. Теплові мережі                              - 45 %

3. Житлові будинки                           - 45 %

4. Водопровідні мережі                    - 47 %

5. Каналізаційні  мережі                   - 45 %

6. Каналізаційні насосні станції      - 48 %

8. Очисні споруди каналізації          - 45 %

9. Свердловини                                 - 48 %

10. Ремонт доріг                                - 45 %

11. Снігозбиральна техніка              - 45 %

12. Заготівля піску                            - 45 %

13. Заклади охорони здоров'я          - 45 %

14. Заклади культури                        - 47 %

15. Об'єкти соцзахисту                      - 48 %

16. Заклади освіти                             - 45 %

Доведений Мінрегіоном плановий рівень готовності об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року станом на 01.07.2021 року повинен складати не менше 45%, по місту він становить 46,1 %.

Станом на 01.07.2021 року:

-завершується врегулювання тарифної політики та приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво;

-розпочато процедуру врегулювання договірних відносин шляхом укладання публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг;

-запроваджено ринок природного газу та умови постачання газу відповідно до нових договорів, що передбачають вимоги авансових платежів, квотування обсягів споживання газу та відповідальність за порушення умов договорів;

-комунальні підприємства та бюджетні установи міста забезпечені фінансуванням та виконання першочергових заходів, підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період.

До проблемних питань підготовки міського господарства до осінньо-зимового періоду слід віднести:

-низькі темпи будівництва котельні ЗОШ № 7 та забезпечення належного функціонування теплового господарства бюджетних організацій ЗОШ № 7; дитячого задка № 2; міського будинку культури, басейну в опалюваний період;

-пришвидшення робіт з капітального ремонту котельні та теплових мереж комунального некомерційного підприємства “Дубенська міська лікарня”;

-реалізація проекту Європейської комісії з підвищення енергоефективності освітних закладів ЗОШ № 6 та ДНЗ ЗНЗ № 4;

-підготовка теплового господарства комунального закладу “Дубенський міський будинок культури” до осінньо-зимового періоду;

-заміна аварійних ділянок теплових мереж та застарілого електронасосного обладнання на котельнях комунального господарства “Дубнокомуненергія”.

Для завершення робіт з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 роки подано пропозиції щодо виділення додаткових коштів бюджету міста на фінансування об'єктів.

Також очікуються зміни в нормативно-правових актах щодо врегулювання питань функціонування житлово-комунального господарства.

Начальник управління                                                                                             Ілля ОНИСЬКО