УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 06 травня 2021 року | № 187 |
| --- | --- |
| Про підсумки опалювального сезону 2020-2021 року та підготовку підприємств, установ і організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021- 2022 років |  |

Розглянувши інформацію управління житлово-комунального господарства міської ради про підсумки опалювального сезону 2020-2021 року, з метою забезпечення підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021–2022 років, відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом  Міністерства палива та енергетики України, Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378,  керуючись ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради

| ВИРІШИВ: |  |
| --- | --- |

1.Інформацію управління житлово-комунального господарства міської ради про підсумки опалювального сезону 2020-2021 року взяти до відома.

2.Затвердити заходи щодо підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років згідно додатку /додається /.

3.Виконавцям заходів з підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період інформувати виконавчий комітет міської ради до 10 числа червня, липня, серпня та вересня поточного року через управління житлово-комунального господарства міської ради.

4.Хід виконання заходів з підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років розглянути на засіданні виконавчого комітету в липні, серпні та вересні 2021 року.

5.Контроль за виконанням рішення виконавчого комітету покласти на  заступника міського голови Антонюка М.О.

| Міський голова | Василь АНТОНЮК |
| --- | --- |

Міському голові

В.М.Антонюку

Інформація

про підсумки опалювального сезону 2020-20201року та заходи

з підготовки підприємств, установ, і організацій міста до роботи в

осінньо-зимовий період  2021-2022 року

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 жовтня 2020 року № 367 опалювальний сезон в місті розпочато з 20 жовтня 2020 року.

До опалювального сезону було задіяно:

-6 котелень КП “Дубнокомуненергія’

-4 міні-котельні управління освіти

-16.4 км. теплових мереж у двохтрубному виконанні

-6 артезіанських свердловин

-9 водопровідних насосних станцій

-10 каналізаційних насосних станцій

-1 комплекс очисних споруд каналізації

-93,2 км. водопровідних мереж

-24,1 км. каналізаційних мереж

-231 багатоквартирних житлових будинки

-19 об'єктів бюджетної сфери

-мережі газопостачання

-лінії електропередач

-93 км. мереж зовнішнього освітлення

-145,8 км. вулично-шляхових мереж

-7 одиниць снігоприбиральної техніки.

В цілому осінньо-зимовий період пройшов задовільно, надзвичайних ситуацій в функціонуванні об'єктів та споруд інженерно-технічної інфраструктури міського господарства не виникало. Всі об'єкти та мережі забезпечили життєдіяльність міської громади, вулично-транспортна мережа міста утримувалась в проїжджому стані. Завершено опалювальний сезон 2020-2021 року 12.04.2021р.

В тепловому господарстві міста:

1.Спожито енергоносіїв:

-природний газ                                                         2792,1 тис.м3

-електроенергія                                                        554,6 тис.квт.год.

-вода                                                                          7019,0 м3

2.Ліквідовано пошкоджень

-на теплових мережах                                            5/38 м.п.

-на мережах гарячого водопостачання                 -

-на котельнях                                                           -

3.Розглянуто звернень громадян

щодо незадовільного опалення квартир               9

4.Розглянуто звернень бюджетних установ,         3

інших споживачів щодо незадовільного опалення -

У тепловому господарстві проблемними питаннями є:

Заміна та ремонт електронасосного обладнання на котельнях, реконструкція котельні на вул.Грушевського, 141, та на вул. Мирогощанській, 61 заміна теплових мереж мікрорайону 5-та школа, центральної частини міста та на вул. Шевченка, промивка теплових мереж,  встановлення приладів обліку, розрахунки за газ.

В водопровідно-каналізаційному господарстві:

1.Ліквідовано пошкоджень

-на насосних станціях                                            7

-на водопровідних мережах                                  98

-на каналізаційних мережах                                  120

-на мережах зовнішнього освітлення                   112

2.Використано солепіщаної суміші                      400

3.Задіяно снігоприбиральної техніки                   7

4.Кількість виїздів аварійних бригад                   430

5.Розглянуто звернень про незадовільне

водопостачання, водовідведення                          18

У водопровідно-каналізаційному господарстві проблемними питаннями

є ліквідація аварійних ділянок водогонів, зменшення втрат води в мережах, початок другого етапу реконструкції самопливного колектору від вул.Грушевського до вул.Словацького,  ремонт та заміна засувок, трубопроводів, електронасосного обладнання на ГКНС, поточний ремонт очисних споруд каналізації, будівництво каналізаційних мереж на вул.Шевченка, Пекарській, реконструкція міського водозабору та очисних споруд каналізації,  запровадження приладів комерційного обліку споживання води.

В житловому фонді ТОВ “Житловик-Дубно”

1.Ліквідовано пошкоджень

-на мережах теплопостачання                                 9

-на водопровідних мережах                                     26

-на каналізаційних мережах                                    34

-на мережах гарячого водопостачання                   -

-на мережах електропостачання                              28

-на мережах газопостачання                                    3

2.Усунуто протікань покрівель                               21

3.Використано солепіщаної суміші                       6

4.Розглянуто звернень громадян                            1360

5.Ремонт під'їздів                                                     24

У житловому господарстві проблемними питаннями є ремонт покрівель ж/б на вул.Мирогощанська 3, 5, Д.Галицького, 18, 20, Грушевського 177, 178 119, Сурмичі 99, 101, 13, 11, Шевченка, 44, 50, Свободи, 7 Кондратюка 2; ремонт систем електропостачання; капітальний ремонт будинків на вул. Грушевського, 177, Мирогощанська, 47, Лисенка 7, Д.Галицького 18; капітальний ремонт димовентиляційних каналів.

Для належного функціонування житлово-комунального господарства прийнято всі необхідні нормативно-правові акти та приведено тарифи на послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат.

Станом на 15.04.2021 року заборгованість за послуги та енергоносії КП “Дубнокомуненергія” становить:

-населення - 8628,0 тис.грн.

-пільги - 0 тис.грн.

-субсидія - 0 тис.грн.

-бюджетні установи - 3094,2 тис.грн.

-інші споживачі - 399,5 тис.грн

-борг за газ - 33229,8 тис.грн.

У зв'язку із змінами нормативно-правових актів в галузі житлово-комунального господарства потребує приведення функціонування комунальних підприємств до вимог прийнятих змін.

Для підготовки міського господарства до опалювального сезону 2021-2022 року підготовлено відповідні заходи, які пропонується до розгляду та затвердження.

Начальник УЖКГ                                                                                                        І. Онисько

Додаток до рішення

виконавчого комітету

“06  ” травня 2021 року

№ 187

Заходи

щодо підготовки підприємств, установ, організацій міста до роботи в

осінньо-зимовий період 2021 - 2022 року

| № п\п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити та затвердити плани організаційно-технічних заходів щодо підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року на основі аналізу функціонування в минулий опалювальний період з урахуванням вимог розпорядчих документів органів виконавчої влади | До 15 травня 2021 року | УЖКГ, управління освіти, відділ охорони здоров’я, відділ культури та туризму, управління праці та соцзахисту населення, КП ”Дубнокомуненергія”, КП ”Дубноводоканал”, ТОВ “Житловик-Дубно”, Дубенське відділення АТ “Рівнегаз”, Дубенський РЕМ, підприємства, установи |
| 2 | Забезпечити проведення повних розрахунків споживачів за використану теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення та утримання житлового фонду | постійно | КП ”Дубнокомуненергія”, КП ”Дубноводоканал”, ТОВ “Житловик-Дубно” |
| 3 | Провести інвентаризацію споживачів житлово-комунальних послуг, забезпечити стовідсотковий рівень укладання договорів на послуги відповідно до вимог нормативно-правових актів | Червень, липень, серпень, вересень 2021 року | КП ”Дубнокомуненергія”, КП ”Дубноводоканал”, ТОВ “Житловик-Дубно” |
| 4 | Забезпечити проведення закупівлі та укладення на наступний опалювальний період договорів на постачання природного газу, електричної, теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання і водовідведення | До 01 жовтня 2021 року | КП ”Дубнокомуненергія”, управління освіти, відділ охорони здоров’я, відділ культури та туризму, управління праці та соціального захисту населення, КП “Дубноводоканал”, установи обласного та державного бюджетів |
| 5 | В тепловому господарстві міста забезпечити підготовку об'єктів теплопостачання відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального сезону, оформити акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період та отримати висновок про готовність до роботи в опалювальний період; -провести реконструкцію котельні на вул. Грушевського, 141 із встановленням нового газового котла КВС-2,0 (ВК-21-М2), заміни електронасосного обладнання, мереж -провести ремонт та заміну аварійних ділянок теплових мереж від котельні на вул.Грушевського, 170в до ТК-6а -провести ремонт та заміну аварійних ділянок теплових мереж на вул. Шевченка, 34 до ТК-27 -забезпечити проведення відключень збиткових споживачів від мереж централізованого теплопостачання -забезпечити виконання вимог Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” -виконати гідравлічні випробування та промивку теплових мереж -заготовити в необхідній кількості паливо для твердопаливних котлів -запровадити Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлях комунальних послуг (наказ Мінрегіону №315 від 22.11.2018) | До 15 вересня 2021 року До 15 вересня 2021 року До 15 вересня 2021 року До 15 вересня 2021 року До 01 вересня 2021 року До 01 вересня 2021 року До 15 вересня 2021 року До 15 жовтня 2021 року До 15 жовтня 2021 року | КП ”Дубнокомуненергія”, управління освіти, відділ охорони здоров’я, ТОВ “Житловик-Дубно”, відділ культури та туризму, ДІКЗ, управління праці та соцзахисту КП ”Дубнокомуненергія”, управління житлово-комунального господарства міської ради УЖКГ, КП ”Дубнокомуненергія” УЖКГ, КП ”Дубнокомуненергія” КП ”Дубнокомуненергія” КП ”Дубнокомуненергія” КП ”Дубнокомуненергія” КП ”Дубнокомуненергія” КП ”Дубнокомуненергія” |
| 7 | Для забезпечення належного функціонування об’єктів бюджетної сфери: -ліквідувати причини неякісного теплопостачання приміщень, на основі аналізу функціонування в минулий опалювальний період -завершити роботи з будівництва котельні та теплових мереж ЗОШ № 7 -завершити роботи з оптимізації системи теплопостачання ЗОШ № 6 -забезпечити експлуатацію блочно-модульної котельні для НВК “ЗНЗ ДНЗ’ на вул.Венецькій, 11, підготувати обладнання та мережі, заготовити паливо для котлів в необхідній кількості -провести капітальний ремонт котельні та теплових мереж Дубенської ЦМЛ, заготовити паливо для твердопаливних котлів -підготувати до опалювального періоду внутрішньобудинкові системи опалення об’єктів, виконати ремонтно-профілактичні роботи, промивку мереж, налагодження теплового та гідравлічного режимів, відновити теплоізоляцію, провести повірку приладів обліку, виконати гідравлічні випробування, відновити герметизацію інженерних вводів; - провести ремонт покрівель, несучих і огороджувальних конструкцій, впорядкувати водостоки,відмостки, забезпечити герметичність вікон, дверей, підвальних приміщень та горищ -забезпечити реалізацію проекту Європейської комісії з підвищення енергоефективності освітніх закладів міста ЗОШ № 7, ЗОШ № 6, ЗНЗ ДНЗ № 4 -оформити акти та паспорти готовності об’єктів до опалювального періоду та отримати висновки про готовність до роботи в опалювальний період | До 01 вересня 2021 року До 01 вересня 2021 року До 01 вересня 2021 року До 01 вересня 2021 року До 15 вересня 2021 року До 01 вересня 2021 року До 01 вересня 2021 року До 01 жовтня 2021 року До 01 вересня 2021 року | КП “Дубнокомуненергія”, управління освіти, відділ охорони здоров'я, відділ культури і туризму управління освіти, управління освіти, управління освіти, Відділ охорони здоров'я, Дубенська ЦМЛ управління освіти, відділ охорони здоров’я, відділ культури та туризму, управління праці та соцзахисту, керівники установ управління освіти, відділ охорони здоров’я, відділ культури та туризму, управління праці та соцзахисту, керівники установ управління освіти, робоча група проекту управління освіти, відділ охорони здоров’я, відділ культури та туризму, управління праці та соцзахисту, керівники установ |
| 8 | Для забезпечення комплексної підготовки житлового фонду міста: |  |  |
|  | - провести ремонт, заміну, обслуговування внутрішньобудинкових систем опалення, запірної арматури, герметизацію інженерних вводів та ізоляцію мереж всіх житлових будинків та виконати поточний ремонт теплових мереж в будинках на вул. Грушевського, 177, БОС 160, Мирогощанська, 4, Семидубська, 2, 4, 6. | До 15 вересня 2021 року | ТОВ “Житловик-Дубно”, ДІКЗ, житлово-будівельні кооперативи, ОСББ, відомчі підприємства КП “Дубнокомуненергія“ |
|  | - ліквідувати причини неякісного теплопостачання квартир та приміщень з урахуванням проведених обстежень та виявлених недоліків минулого опалювального сезону, налагодити тепловий та гідравлічний режим,виконати гідравлічні випробування та промивання теплових мереж; | До 15 вересня 2021 року | КП ”Дубнокомуненергія“, ТОВ “Житловик-Дубно”, ДІКЗ, житлово-будівельні кооперативи, ОСББ, відомчі підприємства |
|  | - провести плановий ремонт покрівель, впорядкувати водостоки, відмостки житлових будинків та виконати поточний та капітальний ремонт житлових будинків на вул. Мирогощанська, 3, 5, 47, Данила Галицького, 18, 20, Свободи, 7, Грушевського, 177,178, 119, Сурмичі, 11, 13, 99, 101, Кондратюка, 2, Лисенка, 7, Шевченка, 44, 50 із залученням коштів співфінансування | До 15 вересня 2021 року | ТОВ “Житловик-Дубно”, ДІКЗ, житлово-будівельні кооперативи, ОСББ, відомчі підприємства |
|  | - виконати ревізію водопровідних та каналізаційних мереж та провести заміну мереж житлових будинків на вул. Мирогощанській,3, 4, Сурмичі, 101, Стара,12, Кондратюка, 2, Грушевського, 164, 178, 81, Д.Галицького, 5, Морозенка, 83 | До 15 вересня 2021 року | ТОВ “Житловик-Дубно”, житлово-будівельні кооперативи, ОСББ, відомчі підприємства |
|  | -провести ремонт електрощитових та систем електрозабезпечення, житлових будинків на вул. Залізнична, 20, Грушевського, 158, 177, Кондратюка, 2, Морозенка, 79а - заміну аварійних газових вводів житлових будинків та фарбування газопроводів | До 15 вересня 2021 року | ТОВ “Житловик-Дубно”, ДІКЗ, житлово-будівельні кооперативи, ОСББ, відомчі підприємства |
|  | - привести в належний стан оскління вікон сходових кліток, ущільнення вікон,вхідних дверей в підвали та на горища | До 15 вересня 2021 року | ТОВ “Житловик-Дубно”, ДІКЗ, житлово-будівельні кооперативи, ОСББ, відомчі підприємства |
|  | - оформити акти та паспорти готовності будинків до роботи в опалювальний період та отримати висновки про готовність до опалювального періоду | До 10 вересня 2021 року щомісячно | КП ”Дубнокомуненергія”, ТОВ “Житловик-Дубно”, ДІКЗ, житлово-будівельні кооперативи, ОСББ, відомчі підприємства |
|  | -підготовити внутрішньобудинкові мережі теплопостачання та забезпечити їх обслуговування КП “Дубнокомуенергії’ | До 15 вересня 2021 року | ТОВ “Житловик-Дубно”, КП “Дубнокомуненергія” |
| 9 | Для сталого водопостачання та водовідведення : - провести планову заміну аварійних ділянок водопровідної мережі на вул. Забрама та Заводська -провести плановий ремонт об’єктів водопостачання, водовідведення, водопровідних та каналізаційних мереж, очистити РЧВ, провести ремонт приміщень ВНС №1,2,3,4, ГКНС, КОС, замінити аварійну ділянку колектору D 300мм на ГКНС, замінити насосне обладнання на ВНС №4 - забезпечити належну експлуатацію реконструйованого каналізаційного колектору від вул.Словацького до ГКНС та сприяти в проведені робіт з реконструкції другої черги колектору від вул.Грушевського до КНC на вул.Словацького | До 15 вересня 2021 року До 15 вересня 2021 року постійно | КП ”Дубноводоканал” КП “Дубноводоканал” КП “Дубноводоканал” |
|  | -провести заміну насосного обладнання на ГКНС, КНС мікрорайону цукрового та сушильного заводу, ремонт лотків окислювачів, очищення контактних резервуарів та мулових площадок КОС | До 15 вересня 2021 року | КП ”Дубноводоканал” |
|  | - виконати ревізію запірної арматури, приладів обліку, контрольно-вимірювальних приладів, водорозбірних колонок та заміну пожгідрантів на вул. Берестецькій, Львівській, Шептицького, Шевченка, Млинівській, Грушевського, Семидубській, Острозького, Старій, провул. Мирогощанському | До 15 вересня 2021 року | КП ”Дубноводоканал” |
|  | -очистити дворові каналізаційні колодязі та мережі, провести промивку колекторів, відновити герметизацію інженерних вводів; провести заміну аварійних ділянок каналізаційних мереж житлових будинків на вул. Семидубська, 8, 10, Скарбова, 8, Грушевського,164, 119 | До 15 вересня 2021 року | КП ”Дубноводоканал”, ТОВ “Житловик-Дубно”, |
| 10 | Для сталого газопостачання об’єктів міста: - виконати необхідні профілактичні ремонтні та налагоджувальні роботи ГРС, ГРП, ШРП, магістарльних та зовнішніх мереж газопостачання; | До 15 вересня 2021 року | Дубенське відділення АТ “Рівнегаз” |
|  | - продовжити роботу із забезпечення приладового обліку споживання газу на об’єктах міста та в житловому фонді, проведення повірки газових лічильників | 2021 -2022 роки | Дубенське відділення АТ “Рівнегаз” |
|  | - провести обстеження та привести в належний стан мережі газопостачання житлових будинків та об’єктів суспільно-громадського призначення замінити вводи житлових будинків, провести фарбування газопроводів, виконати ремонт систем газопостачання будинків | До 15 вересня 2021 року | Дубенське відділення АТ “Рівнегаз” ТОВ “Житловик-Дубно” ОСББ |
|  | -провести планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та інструктаж з дотримання правил безпеки | До 01 вересня 2021 року | Дубенське відділення АТ “Рівнегаз” |
| 11 | Для сталого електропостачання об’єктів міста: - виконати ремонті та профілактичні роботи трансформаторних підстанцій і електричних мереж відповідно до затверджених планів підприємства; | До 15 вересня 2021 року | Дубенський РЕМ ПАТ ”Рівнеобленерго” |
|  | - провести розчистку трас ліній електропередач та забезпечити безперебійне електропостачання об’єктів та житлового фонду міста; | 2021-2022 роки | Дубенський РЕМ ПАТ ”Рівнеобленерго” |
|  | -виконати заплановані роботи з капітального ремонту та заміни зношених та аварійних електричних мереж | До 01 жовтня 2021 року | Дубенський РЕМ ПАТ ”Рівнеобленерго” |
|  | - за умови своєчасних розрахунків за використану електроенергію, не допускати відключень від джерел електропостачання комунальних об’єктів теплового та водопровідно-каналізаційного господарства | 2021- 2022 роки | Дубенський РЕМ ПАТ ”Рівнеобленерго”, КП ”Дубнокомуненергія”, КП ”Дубноводоканал” |
| 12 | Для забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації вулично-шляхової мережі міста: -завершити плановий ремонт доріг загального значення та вулиць комунальної власності згідно затвердженого переліку | До 01 жовтня 2021 року | Управління архітектури, будівництва та земельних питань, Дубенська ДЕД філія ДП “Рівненський облавтодор”, підрядні організації, КП “Дубноводоканал” |
|  | - заготовити в необхідній кількості протиожеледні матеріали, підготувати машини та спецтехніку для зимового утримання доріг, створити десятиденний незменшуваний запас паливо-мастильних матеріалів | До 15 вересня 2021 року | КП ”Дубноводоканал”, Дубенська ДЕД філія ДП “Рівненський облавтодор” |
|  | -виконати ремонтні та налагоджувальні роботи на мережах вуличного освітлення та світлофорних об’єктах та провести капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиць Волицька, Д.Галицького | До 15 вересня 2021 року | КП ”Дубноводоканал”, УЖКГ |
|  | - залучати в установленому порядку машини, механізми та спецавтотехніку підприємств різних форм власності для боротьби із заметами на вулично-шляховій мережі | 2021-2022 роки | Управління житлово-комунального господарства, КП ”Дубноводоканал” |
| 13 | Провести інвентаризацію наявних автономних джерел енергопостачання на підприємствах, установах, незалежно від форм власності та забезпечити приведення їх в робочий стан | До 01 вересня 2021 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, режимно-секретної роботи та мобілізаційної роботи |
| 14 | Ознайомити споживачів енергоносіїв через засоби масової інформації про необхідність вжиття заходів щодо енергозбереження в побуті, суспільному споживанні, провести “Тиждень енергозбереження’ | Вересень 2021 року | Управління економіки і власності, управління житлово-комунального господарства, КП ”Дубнокомуненергія”, ЗМІ, телебачення |
| 15 | Провести перевірку готовності господарського комплексу міста до зими за участю обласної комісії з проведення огляду готовності населених пунктів до зими | Вересень 2021 року | Управління житлово-комунального господарства, управління освіти, відділ культури та туризму, відділ охорони здоров'я, управління праці та соцзахисту населення, комунальні підприємства |
| 16 | Забезпечити своєчасне фінансування об’єктів житлово-комунального господарства за рахунок бюджетних коштів відповідно до затверджених призначень | Протягом 2021 року | Управління житлово-комунального господарства міської ради |

Міський голова                                                                                            Василь АНТОНЮК