УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 06 серпня 2021 року | № 317 |
| --- | --- |
| Про підготовку підприємств, установ і організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років |  |

Розглянувши інформацію управління житлово-комунального господарства про підготовку підприємств, установ, організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та інформації керівників комунальних підприємств і бюджетних установ, організацій міста про підготовку підвідомчих об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, керуючись ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

| ВИРІШИВ: |  |
| --- | --- |

1.Інформацію управління житлово-комунального господарства про підготовку підприємств, установ, організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та інформації керівників комунальних підприємств і бюджетних установ, організацій міста про підготовку підвідомчих об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років взяти до відома  /інформація додається/.

2.Комунальному підприємству “Дубнокомуненергія”, управлінню освіти, відділу охорони здоров'я, відділу культури та туризму, управлінню праці та соціального захисту населення, ТзОВ “Житловик-Дубно” до 15.09.2021 року завершити підготовку об'єктів теплового господарства до опалювального сезону та забезпечення їх належне функціонування в опалювальний період 2021-2022 років.

3.Комунальному підприємству КП “Дубнокомуненергія” забезпечити виконання вимог Закону України “Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу”.

4.Комунальному підприємству “Дубноводоканал” до 15.09.2020 року завершити підготовку об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та в зимовий період забезпечити стале функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, належне утримання вулично-шляхової мережі та вуличного освітлення, вивезення побутових відходів.

5.Рекомендувати ТзОВ “Житловик-Дубно”, власникам та управителям житлового фонду утримання житлових будинків здійснювати у відповідності до діючих правил і нормативних документів.

6.Відповідальність за належне функціонування житлово-комунальних об'єктів та споруд, об'єктів бюджетної сфери в осінньо-зимовий період покласти на керівників підприємств та установ, на балансі або в оперативному управлінні яких перебувають ці об'єкти.

7.Фінансовому управлінню міської ради, розпорядникам коштів бюджету міста забезпечити виділення бюджетних призначень установам та організаціям, що фінансуються з бюджету міста для проведення своєчасних та повних розрахунків за спожиті енергоносії та отримані житлово-комунальні послуги.

8.У зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань магістральних і внутрішньобудинкових теплових мереж та заповнення їх водою припинити з 01.09.2021 року розгляд звернень щодо надання дозволів та влаштування індивідуальних систем опалення квартир багатоповерхових житлових будинків до закінчення опалювального сезону.

10.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови   Антонюка М.О.

| Міський голова | Василь АНТОНЮК |
| --- | --- |

Інформація

про підготовку підприємств, установ, організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

Триває підготовка міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Рішенням виконавчого комітету від 06.05.2021 № 187 “Про підсумки опалювального сезону 2020-2021 року та підготовку підприємств, установ і організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021- 2022 років” затверджено заходи з підготовки  підприємств, установ, організацій міста до роботи в зимовий період. Комунальні підприємства, енергопостачальні підприємства, бюджетні установи міста розробили власні заходи з підготовки об'єктів до функціонування в осінньо-зимовий період. Погоджено графіки ремонту та виходу котелень, графіки здачі житлових будинків по паспортах готовності на прийняття тепла.

Комунальними та енергопостачальними підприємствами, бюджетними установами розроблено графіки поточних ремонтів об'єктів. До керівників підприємств всіх форм власності доведено вимоги Правил підготовки теплових господарств до опалювального сезону, необхідність оформлення актів готовності до роботи в опалювальний період та висновків про готовність до роботи в опалювальний період. Також доведено планові показники Мінрегіону щодо підготовки до осінньо-зимового періоду.

Моніторинг готовності міського господарства до осінньо-зимового періоду 2021-2022 року проводиться 2 рази на місяць з інформуванням обласної державної адміністрації.

Стан готовності на 01.08.2021 року становить :

1. Котельні                                         - 60 %

2. Теплові мережі                              - 62 %

3. Житлові будинки                           - 60 %

4. Водопровідні мережі                     - 61 %

5. Каналізаційні  мережі                   - 61%

6. Каналізаційні насосні станції      - 60 %

7. Очисні споруди каналізації          - 60 %

8. Свердловини                                 -  65 %

9. Ремонт доріг                                 -  63 %

10. Снігозбиральна техніка              - 60 %

11. Заготівля піску                            -  60  %

12. Заклади охорони здоров'я          -  60 %

13. Заклади культури                        -  60 %

14. Об'єкти соцзахисту                      - 60 %

15. Заклади освіти                              - 60 %

Доведений Мінрегіоном плановий рівень готовності об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року станом на 01.08.2021 року повинен складати не менше 60 %, по місту він становить 61,2  %.

Станом на 01.08.2021 року:

-завершується врегулювання тарифної політики та приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво;

-розпочато врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних підприємств в частині реструктуризації заборгованості за газ списання штрафних санкцій, відшкодування різниці в тарифах;

-розпочато процедуру врегулювання договірних відносин шляхом укладання публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг;

-запроваджено ринок природного газу та умови постачання газу відповідно до нових договорів, що передбачають вимоги авансових платежів, квотування обсягів споживання газу та відповідальність за порушення умов договорів;

-комунальні підприємства та бюджетні установи міста забезпечені фінансуванням для виконання першочергових заходів, підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період;

-більшість планових заходів з підготовки об'єктів до зими виконано та перебуває в стадії виконання.

До проблемних питань підготовки міського господарства до осінньо-зимового періоду слід віднести:

-завершення будівництва котельні ЗОШ № 7, введення об'єкта в експлуатацію та забезпечення належного функціонування теплового господарства бюджетних організацій ЗОШ № 7; дитячого задка № 2; міського будинку культури, басейну в опалюваний період;

-завершення робіт з капітального ремонту котельні та теплових мереж комунального некомерційного підприємства “Дубенська міська лікарня”;

-реалізація проекту Європейської комісії з підвищення енергоефективності освітних закладів ЗОШ № 6 та ДНЗ ЗНЗ № 4;

-укладення договорів на технічне обслуговування систем газопостачання багатоквартирних будинків ;

-заміна аварійних ділянок теплових мереж та застарілого котельного та електронасосного обладнання на котельнях теплового  господарства КП “Дубнокомуненергія”.

Для завершення робіт з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 роки частково враховано пропозиції щодо виділення додаткових коштів бюджету міста на фінансування об'єктів.

Також очікуються зміни в нормативно-правових актах щодо врегулювання питань функціонування житлово-комунального господарства.

Начальник управління                                                                                             Ілля ОНИСЬКО