УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 19 травня 2020 року | №66-р |
| --- | --- |
| Про створення робочої групи з підготовки об'єктів теплопостачання КП “Дубнокомуненергія” до роботи в опалювальний період 2020-2021 років |  |

З метою забезпечення підготовки об'єктів теплопостачання КП “Дубнокомуненергія” до роботи в опалювальний період 2020-2021 років, відповідно до рішення міської ради від 20.03.2020 року № 4641 “Про доцільність здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії щодо об’єкту комунальної власності ”, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Створити робочу групу з підготовки об'єктів теплопостачання КП “Дубнокомуненергія” до роботи в опалювальний період 2020-2021 років та затвердити її склад згідно з додатком № 1.

2. Погодити плани робіт з ремонту об'єктів теплопостачання КП “Дубнокомуненергія” та підготовки до роботи в опалювальний період 2020-2021 років згідно з додатком № 2.

3. Погодити перелік загальних регламентних робіт  по підготовці котелень та теплових мереж КП “Дубнокомуненергія” до роботи в опалювальний період 2020-2021 років  згідно з додатком № 3.

4. Робочій групі про хід підготовки об'єктів теплопостачання КП “Дубнокомуненергія” до роботи в опалювальний період 2020-2021 років інформувати виконавчий комітет міської ради до 10 числа липня, серпня, вересня та жовтня поточного року.

5. Контроль за виконанням розпорядження міського голови  покласти на заступника міського голови Ляшенко О.А..

| Міський голова | Василь АНТОНЮК |
| --- | --- |

Додаток № 1

Затверджено розпорядженням міського голови від   19.05.2020 року  №66-р

СКЛАД

робочої групи з підготовки об'єктів теплопостачання КП “Дубнокомуненергія” до роботи в опалювальний період 2020-2021 років

| Ляшенко Ольга Аполлінаріївна | - голова робочої групи, заступник міського голови; |
| --- | --- |

| Члени робочої групи: |
| --- |
| Колядич Василь Іванович | -заступник начальника управління житлово-комунального господарства; |
| Кошелюк Ігор Андрійович | - директор КП “Дубнокомуненергія”; |
| Лазаренко Олександр Іванович | - технічний директор ТОВ “ГК Укрспецтепло” (за згодою); |
| Мудрик Геннадій Васильович | - головний інженер КП “Дубнокомуненергія”; |
| Онисько Ілля Васильович | - начальник управління житлово-комунального господарства; |

| Міський голова | Василь АНТОНЮК |
| --- | --- |

Додаток № 2

Затверджено розпорядженням

міського голови

від 19.05.2020 року

№ 66-р

### Плани робіт

з ремонту об’єктів теплопостачання КП “Дубнокомуненергія” та підготовки

до роботи в опалювальний період 2020 – 2021 років

| І. Котельня по вул. К.Острозького, 23 Термін виконання: 01.07. – 15.09.20. |
| --- |
| 1 | Загальні роботи. |
| 2 | Ремонт (заміна) теплових мереж та теплових вводів споживачів: згідно проекту «Капітальний ремонт тепломережі по вул. Кирила і Мефодія в м. Дубно Рівненської області», - по вул. Стара: ТК-3а – ЗНЗ №3, - з’єднання теплових мереж вул. Скарбова – вул. Пекарська, відключення вул. Лисенка – вул. Пекарська, - тепловий ввід до Школи мистецтв вул. Лисенка – вул. Т. Бульби. |
| 3 | Заміна підживлювальних насосів К20/30 на сучасні-енергоощадні МVІ-207 – 2 шт., ремонт (заміна) підвищувального та насоса ХВП. |
| 4 | Заміна колектора до мережевих насосів в приямку котельні. |
| 5 | Ізоляція ємності запасу води V-20м3 сучасними матеріалами, облаштування підігріву ємності, реконструкція лінії підживлення. |
| 6 | Гідравлічні випробування теплових мереж, за напрямками (до 15.08.20). |
| ІІ. Котельня по вул. Грушевського, 105. Термін виконання: 01.05. – 01.07.20. |
| 1 | Загальні роботи. |
| 3 | Розробка проекту технічного переоснащення котельні з встановленням твердопаливного котла. |
| 4 | Облаштування піднавісу для зберігання твердого палива біля входу в котельню. |
| 5 | Гідравлічні випробування теплової мережі. |
| IІІ. Котельня по вул. Грушевського, 141. Термін виконання: 01.06. – 01.08.20. |
| 1 | Загальні роботи. |
| 2 | Реалізація проекту “Реконструкція теплових мереж та котельні на вул. Грушевського, 141 в м. Дубно“ (кошторисна вартість 2016 року – 2911,27 тис.грн). |
| 3 | Ремонт та проведення експертного технічного діагностування при необхідності заміна котлів КСВ-2,0«ВК21» - 2 шт. |
| 4 | Ремонт (заміна) фільтрів та солерозчинника ХВП. |
| 5 | Ремонт верхньої частини цегляної димової труби (спеціалізованою організацією). |
| 6 | Гідравлічні випробування теплових мереж, за напрямками. |
| IV. Котельня по вул. Грушевського, 170”в”. Термін виконання: 01.07. – 01.09.2020. |
| 1 | Загальні роботи. |
| 2 | Реалізація проекту «Капітальний ремонт тепломережі від котельні по вул. Грушевського, 170в до ТК-6а в м. Дубно Рівненської області». |
| 3 | Реконструкція лінії подачі твердого палива в котельню: облаштування накриття приймального бункера, ремонт норії (заміна стрічки). |
| 4 | Влаштування бетонного своду топки котла КВм(а)-1,5 №1 з вогнестійких матеріалів Kriger. |
| 5 | Тверде покриття проїздів, під’їздів до котельні. |
| 6 | Ізоляція ємності запасу води V-20м3 сучасними матеріалами. |
| 7 | Гідравлічні випробування теплових мереж за напрямками (до 15.08.20). |
| V. Котельня по вул. Сурмичі, 101. Термін виконання: 01.05. – 15.06.20. |
| 1 | Загальні роботи |
| 2 | Гідравлічні випробування теплових мереж. |
| VI. Котельня по вул. Мирогощанська, 61. Термін виконання: 01.06. – 01.07.20. |
| 1 | Загальні роботи. |
| 2 | Ремонт та проведення експертного технічного діагностування котла КВаС-Гн-1,0 |
| 3 | Відключення споживачів вул. Мирогощанська №49 – демонтаж компенсатора та ТК-3, 4. |
| 4 | Гідравлічні випробування теплової мережі. |
| VII. Котельня по вул. Кондратюка, 2а. Термін виконання: 15.06. – 01.08.20. |
| 1 | Загальні роботи. |
| 2 | Поновлення ізоляції надземних теплових мереж. |
| 3 | Демонтаж незадіяних трубопроводів теплової мережі до житлового будинку по вул. Заводська № 8а. |
| 4 | Гідравлічні випробування теплових мереж, за напрямками. |
| VІІІ. Склад для підготовки і зберігання твердого палива. Термін виконання: 01.09.20. |
| 1 | Облаштування сухого, критого складу для зберігання палива (накриття існуючого). |
| 2 | Заготівля та підготовка палива: дрова паливні – 1000 м3, торф фрезерний-паливний, торфокрихта та напівбрикети торф’яні – 1500 тн. |
| ІХ. Адмінприміщення. Термін виконання: 01.10.20. |
| 1 | Заміна вікон – 8 шт. |

| Міський голова | Василь АТНОНЮК ЮК |
| --- | --- |

Додаток № 3

Затверджено розпорядженням                         міського голови від 19.05.2020р.

№66-р

Перелік

загальних регламентних робіт по підготовці котелень та теплових мереж КП “Дубнокомуненергія” до роботи в опалювальний період 2020-2021 років

| № п/п | Перелік робіт | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Промивка та очистка котлів та водопідігрівачів від накипу та відкладень. Відновлення порушенної обмуровки та теплової ізоляції котлів, трубопроводів та теплового обладнання. Ревізія, ремонт, регулювання та пломбування запобіжних клапанів котлів Гідравлічне випробування котлів із складанням актів. Ревізія вибухових клапанів котлів, газоходів. Ревізія регулюючої арматури направляючих апаратів димососів та вентиляторів. Перевірка, при необхідності чистка газоходів, димарів, та боровів котелень з складанням актів. Ревізія, ремонт та випробування насосів, димососів, вентиляторів та іншого допоміжного обладнання котельні (складання актів по мережевих та живильних насосах). Ревізія обладнання хімводоочистки (з складанням актів). Ревізія газопроводів, газової арматури котельні та обладнання ГРП, ГРУ, ШРП (з складанням актів). Дрібний ремонт приміщень, ремонт покрівлі, дверей, підлоги, скління вікон. Побілка та фарбування котлів, приміщень котелень, ГРП, ХВО, трубопроводів, обладнання. Благоустрій, ремонт відмосток, влаштування або ремонт водостічних труб. Очистка від сміття теплофікаційних колодязів, ревізія запірної арматури. Поновлення антикорозійного покриття та теплової ізоляції трубопроводів. Герметизація вводів інженерних мереж. Перевірка основних та резервних електро-вводів та вводів холодної води в котельні, при необхідності ремонт, відновлення. Ремонт і профілактика електродвигунів, пуско-регулюючої арматури, низьковольтних щитових складень, світильників і схем управління освітлення котелень і ЦТП (для двигунів з написанням актів). Виконання замірів опору ізоляції і заземлення електрообладнання з оформленням протоколів. Ремонт і держповірка контрольно-вимірювальних приладів (теплових, електровимірювальних, газо лічильників, лічильників води). Ревізія, ремонт і попереднє налагодження автоматики безпеки і регулювання котлів та допоміжного обладнання. Оформлення актів налагодження автоматики безпеки і сигналізації котлів, схем розпалу пальників, газової автоматики безпеки (клапани ПКН). Проведення, згідно графіку, діагностування металу парових і водогрійних котлів. Проведення щорічного технічного огляду котлів з відміткою у ремонтному журналі. Комплектація котелень і ЦТП пожежним інвентарем, аптечками, необхідними плакатами по т/б, схемами, графіками ППР, інструкціями, режимними картами, однолінійними схемами електропостачання. | Відповідно до плану робіт з ремонту об'єктів теплопостачання Відповідно до плану робіт з ремонту об'єктів теплопостачання Відповідно до плану робіт з ремонту об'єктів теплопостачання Відповідно до плану робіт з ремонту об'єктів теплопостачання Відповідно до плану робіт з ремонту об'єктів теплопостачання Відповідно до плану робіт з ремонту об'єктів теплопостачання Відповідно до плану робіт з ремонту об'єктів теплопостачання Відповідно до плану робіт з ремонту об'єктів теплопостачання Відповідно до плану робіт з ремонту об'єктів теплопостачання Відповідно до плану робіт з ремонту об'єктів теплопостачання Відповідно до плану робіт з ремонту об'єктів теплопостачання Відповідно до плану робіт з ремонту об'єктів теплопостачання Відповідно до плану робіт з ремонту об'єктів теплопостачання |

| Міський голова | Василь АНТОНЮК |
| --- | --- |